CÔNG TY TNHH FORESTRY NB NINH BÌNH

NHÓM HỌ QLRBV VÀ CCR FORESTRY NB THƯỜNG XUÂN

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 2025-2030

NHÓM HỘ QLRBV VÀ CCR FORESTRY NB THƯỜNG XUÂN

(Lần 1, Tháng 10 năm 2025)

Thanh Hóa, năm 2025

MỤC LỤC

I. BỐI CẢNH CHUNG	4

Phần I	5

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	5

1.1. Các văn bản trung ương	5

1.2. Các văn bản địa phương	7

1.3. Các cam kết quốc tế	7

II. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG	9

1. Tài liệu tham chiếu	9

2. Tài liệu thu thập tại địa phương	9

Phần II	11

I. HIỆN TRẠNG CHỦ RỪNG THAM GIA NHÓM HỘ	11

1.1. Quá trình hình thành nhóm hộ	11

1.2. Cơ cấu tổ chức Nhóm hộ QLRBV và CCR Foresty NB Thường Xuân – Thanh Hóa	11

1.2.1. Cơ cấu tổ chức Nhóm	11

1.2.2 Chủ thể nhóm	12

1.3. Quy mô, diện tích hộ gia đình tham gia nhóm chứng chỉ	13

1.3.1. Quy mô về diện tích và thành viên của Nhóm	13

1.3.2. Xác định hành lang sông suối và  bảo vệ mẫu đại diện:	14

1.4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên	16

b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:	20

b) Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:	21

d) Công tác Dân tộc - Tôn giáo:	23

2.1. Hiện trạng tài nguyên rừng	24

2.3. Đánh giá đa dạng sinh học/rừng có giá trị bảo tồn cao	26

2.4. Đánh giá các giá trị lâm sản ngoài gỗ	28

2.5. Các hoạt động lâm nghiệp của các hộ dân trên địa bàn	29

2.6. Các vấn đề về môi trường xã hội, đa dạng sinh học trong khu vực nhóm hộ	29

2.6.1. Đánh giá, giám sát tác động môi trường	29

2.6.2. Đánh giá, giám sát tác động xã hội	33

Phần III	38

MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG	38

I. MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG	38

1.1. Mục tiêu chung:	38

1.2. Mục tiêu cụ thể	38

1.3. Thời gian thực hiện kế hoạch quản lý	40

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG	40

2.1. Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng	40

2.2. Kế hoạch các hoạt động lâm sinh	41

2.2.2. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng giai đoạn 2025-2030	43

Bảng 8. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng nhóm hộ giai đoạn 2025-2030 (ha)	43

2.3. Kế hoạch theo dõi đánh giá, giám sát	44

2.4. Chuỗi hành trình sản phẩm (FM/COC)	44

2.5. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm hộ, cộng đồng	45

Bảng 15: Dự trù kinh phí duy trì chứng chỉ FSC FM cho nhóm (tính cho 1 năm)	58

TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN	59

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	59

1.1. Đối với công ty TNHH Foresty NB	59

1.2. Ban Quản lý nhóm	59

1.3. Trưởng nhóm FSC cấp xã	62

1.4. Hộ gia đình	62

II. THEO DÕI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH	63

III. GIẢI PHÁP PHỐI HỢP THỰC HIỆN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN	67

3.1.  Đối với cơ sở chế biến gỗ, bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ	67

3.2. Đối với hộ gia đình tham gia nhóm hộ	68

3.3. Đối với trưởng thôn, trưởng nhóm quản lý CCR	68

3.4. Đối với chính quyền địa phương cấp xã	69

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	70

1. KẾT LUẬN	70

2. KHUYẾN NGHỊ	70

PHẦN MỞ ĐẦU

# I. BỐI CẢNH CHUNG

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập Quốc tế. Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp 2018 - 2030 của ngành lâm nghiệp và của tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH forestry NB cam kết thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng Quốc tế (FSC).

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Công ty TNHH forestry NB phối hợp với đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng với mục tiêu là: (1) Quản lý, sử dụng tài nguyên rừng ổn định, bền vững lâu dài và xuất khẩu gỗ ra thị trường quốc tế. (2) Đảm bảo kinh doanh rừng liên tục, đa dạng các sản phẩm và dịch vụ mà không làm giảm những giá trị nguồn gen, năng suất của rừng, hạn chế thấp nhất những tác động có hại đến môi trường tự nhiên và xã hội.

Công ty TNHH forestry NB cam kết với các tổ chức và các bên liên quan. Công ty thực hiện quản lý rừng bền vững là phải đảm bảo đồng thời ba mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội nhưng phải luôn tuân theo 10 nguyên tắc quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản trị rừng Quốc tế FSC và khuôn khổ pháp lý quản lý rừng bền vững của Việt Nam, cụ thể là:

Tuân thủ quy trình, quy phạm, quy định của Nhà nước về quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn và giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Tuân thủ các biện pháp hạn chế áp dụng cho từng chức năng rừng. Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, hệ động thực vật rừng quý hiếm, bảo tồn nguồn nước, bảo vệ đất hạn chế xói mòn, tôn trọng quyền sử dụng đất hợp pháp và theo truyền thống của cộng đồng địa phương, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của người dân bản địa (nếu có). Ưu tiên cho trồng và quản lý rừng trồng, cải thiện kỹ thuật trồng rừng và các biện pháp lâm sinh. Đặc biệt quan tâm đến nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ trong khai thác, chế biến, giảm thiểu tổn hại đến môi trường. Khai thác rừng tuân thủ các tiêu chuẩn khai thác rừng tác động thấp.

Xây dựng cơ chế chia sẻ hưởng lợi cho các xã, thôn, bản và hộ gia đình góp phần cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn.

# Phần I

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG

# I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

## 1.1. Các văn bản trung ương

- Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Bộ luật Lao động 10/2012/QH13;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013;

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, ngày 15 tháng 11 năm 2017;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 24 tháng 11 năm 2017 ;

- Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH, ngày 10 tháng 12 năm 2018;

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định 27/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/nđ-cp ngày 16 tháng 11 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019  của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019  của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, qúy, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán  quốc tế động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp;

- Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/2019/nđ-cp ngày 22 tháng 01 năm 2019 của chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

- Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng;

- Quyết định 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp, Ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn hưỡng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng;

- Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;

- Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý rừng bền vững;

- Thông tư 13/2023/tt-bnnptnt ngày 30/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2018/tt-bnnptnt ngày 16/11/2018 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;

- Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh;

- Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;

- Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

- Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

- Quyết định số 816/QĐ-BNN-KL ngày 20/3/2024 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023;

- Thông báo số 25/TB-TCVN ngày 17/02/2023 của Tổng Cục lâm nghiệp về việc công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (cites).;

- Thông tư 09/2023/tt-bnnptnt ngày 24/10/2023 của bộ nn&ptnt về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

## 1.2. Các văn bản địa phương

- Công văn số 1150/  SNNMT – KL ngày 28  tháng 3 năm 2025của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vv phối hợp liên kết thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại huyện Thường Xuân;

- Công văn số 1402/  UBND – NNMT ngày 22  tháng 4 năm 2025 của UBND huyện Thường Xuân vv đề nghị liên kết thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC cho các chủ rừng, cộng đồng, hộ gia đình của cộng ty TNHH  forestry NB

## 1.3. Các cam kết quốc tế

a) Các công ước, thoả thuận quốc tế mà Việt nam đã ký kết.

- Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES) năm 1973, sửa đổi năm 1979;

- Công ước ILO: Thể hiện các giá trị, quyền và tiêu chuẩn nền tảng được xác định bởi các nguyên tắc theo Hiến chương ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. (Các công ước ILO: 100/1951, 105/1957,  111/1958,  131/1970,  138/1973…);

- Công ước về đa dạng sinh học 1992. Convention on Biological Diversity;

- Chương Phát triển bền vững của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA);

- Luật Lao động quốc tế: International labour law (Labour standards) của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization, viết tắt ILO) thuộc Liên Hiệp Quốc;

- Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt nam và Liên minh châu Âu (VPA/FLEGT);

- Thỏa thuận về gỗ nhiệt đới thế giới (International tropical timber agreement – ITTA) (2006) của Tổ chức gỗ nhiệt đới thế giới (International tropical timber organization - ITTO).

b) Cam kết thực hiện phương án QLRBV theo tiêu chuẩn FSC.

- Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý CCR nhóm hộ Công ty TNHH forestry NB Ninh Bình  - Thanh Hóa là kế hoạch quản lý rừng dài hạn tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC-STD-RAP-VNM-01.1-2022 được phêt duyệt ngày 3 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2025

- Cam kết đảm bảo sản xuất liên tục những sản phẩm và dịch vụ từ rừng mà không làm giảm đáng kể những giá trị truyền thống và năng suất tương lai của rừng, không gây ra những tác động không mong muốn đối với môi trường tự nhiên và xã hội. Cam kết được thể hiện trên ba mặt cơ bản:

Về mặt kinh tế

- Cam kết sử dụng có hiệu quả rừng và đất rừng với chi phí và lợi nhuận hợp lý nhất, đảm bảo tính liên tục - ổn định - lâu dài, hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa kinh tế, môi trường, xã hội và chất lượng của rừng.

- Áp dụng phương pháp khai thác tác động thấp, chế biến gỗ tiên tiến để tận dụng lâm sản với giá thành thấp, chất lượng cao, sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Tổ chức kinh doanh tổng hợp để sử dụng để phát huy hết tiềm năng và lợi thế nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Về mặt xã hội

- Tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, người dân địa phương sống gần và ven rừng.

- Kết hợp với địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn,

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật - kỹ năng canh tác nông lâm nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hoá, góp phần xoá đói giảm nghèo cho các cộng đồng và giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giảm thiểu các tác động tiêu cực của người dân tới sự phát triển của rừng.

- Công nhận và tôn trọng quyền lợi hợp pháp và  phong tục, tập quán của nhân dân sở tại về quản lý, sử dụng rừng và đất.

- Quan hệ mật thiết với cộng đồng dân cư sống gần rừng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Về mặt môi trường

- Bảo vệ môi trường phát huy tối đa chức năng của rừng như: Bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt; cung cấp ổn định nguồn nước; hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật quý hiếm, đảm bảo tính đa dạng về các hệ sinh thái của rừng.

- Cam kết đảm bảo tính đa dạng sinh học của những lợi ích từ rừng. bảo vệ nguồn nước, đất đai, những hệ sinh thái và sinh cảnh đặc thù dễ bị tổn thương, duy trì các chức năng sinh thái và toàn vẹn của rừng.

- Đảm bảo môi trường luôn được bảo vệ, hạn chế tối đa những tác động làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Có kế hoạch quản lý đất đai và tài nguyên rừng phù hợp.

- Thực hiện trồng rừng và phát triển rừng trồng đảm bảo các nguyên tắc và tiêu chí về quản lý rừng bền vững.

# II. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG

### 1. Tài liệu tham chiếu

- Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC-STD-RAP-VNM-01.1-2022

- Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC quốc gia của Việt Nam, FSC-STD-VN-02-2018, ngày có hiệu lực 01/5/2020;

- Bộ công cụ xác định rừng có giá trị bảo tồn cao Việt Nam, của Tổ chức WWF xuất bản năm 2008;

- Kết quả tham vấn và đóng góp ý kiến đóng góp của các bên liên quan;

- Bộ cẩm nang ngành lâm nghiệp;

- Sách đỏ Việt Nam 2007, Phần I: Động vật;

- Sách đỏ Việt Nam 2007, Phần II: Thực vật;

- Sách đỏ IUCN:  https://www.iucnredlist.org/

- Phụ lục công ước CITES: https://checklist.cites.org/#/en;

- Tài liệu tập huấn, hướng dẫn khai thác rừng tự nhiên tác động thấp RIL;

- Sổ tay hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững cho rừng trồng của WWF- Việt Nam năm 2018;

### 2. Tài liệu thu thập tại địa phương

- Báo cáo hiện trạng về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thường Xuân và các xã tham gia quản lý rừng bền vững;

- Bản đồ giao đất, giao rừng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng giao nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tham gia kế hoạc quản lý rừng bền vững;

- Các loại bản đồ có hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 gồm: bản đồ nền thể hiện các tiểu khu, khoảnh, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ ranh giới sử dụng đất.

- Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng của các xã đang được giao quản lý và sử dụng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã;

- Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, huyện.

- Các bản phương án quản lý rừng bền vững đã được các tổ chức trong và ngoài nước công nhận.

- Tài liệu và bản đồ các dự án đầu tư xây dựng phát triển rừng của của các xã đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, dân sinh kinh tế, xã hội trên địa bàn 02 xã Luận Thành và Thường Xuân do đơn vị điều tra thực hiện từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2025;

- Tài liệu tập huấn: Kỹ thuật lâm sinh, khai thác tác động thấp.

- Báo cáo kết quả đánh giá năng suất rừng trồng nhóm hộ

- Bản đồ hiện trạng rừng theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015, diễn biến rừng 2024.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ tham gia.

# Phần II

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CỦA CHỦ RỪNG, QUY MÔ NHÓM

# I. HIỆN TRẠNG CHỦ RỪNG THAM GIA NHÓM HỘ

## 1.1. Quá trình hình thành nhóm hộ

Công ty TNHH forestry NB, có địa chỉ tại Số nhà 05, Ngõ 1, Đường Nguyễn Văn Hoan, Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp có nhà máy sản xuất viên nén để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện tại, Công ty đang tiêu thụ một lượng lớn nguyên liệu gỗ của người dân địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Do yêu cầu của thị trường đòi hỏi các sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài cần phải có truy xuất nguồn gốc và đạt được các quy định về quản lý rừng bền vững, Công ty TNHH forestry NB  đã có công văn số 05/CV ngày 27 tháng 3 năm 2025 gửi tới sở NN và MT tỉnh Thanh Hóa và công văn số 05/CV ngày 27 tháng 3 năm 2025 gửi tới  UBND huyện Thường Xuân về việc xin chủ trương thực hiện cấp chứng chỉ QLRBV FSC trên cơ sở tự nguyện hợp tác, liên kết giữa các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Thương Xuân. Sau khi được UBND huyện Thương Xuân đồng ý thực hiện tại Văn Bản số 1402 /UBND – NNMT công ty đã đầu tư kinh phí, thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện việc khảo sát diện tích, họp tuyên truyền người dân đăng ký tham gia, đào tạo tập huấn QLRBV và CCR và xây dựng hồ sơ xin cấp chứng chỉ QLRBV trên địa bàn 02 xã của huyện là Luận Thành và Thường Xuân. Các hộ gia đình có rừng trên địa bàn 02 xã đã viết đơn tự nguyên tham gia Nhóm hộ QLRBV và CCR forestry NB – Thường Xuân (được thành lập theo Quyết định số : 01 /QĐ/CCR - FORESTRY NB) và đồng ý để Công ty TNHH forestry NB thay mặt họ thực hiện các hoạt động QLRBV và ký kết hợp đồng với tổ chức đánh giá để tiến hành đánh giá cấp chứng chỉ QLRBV cho nhóm.

## 1.2. Cơ cấu tổ chức Nhóm hộ QLRBV và CCR Foresty NB Thường Xuân – Thanh Hóa

### 1.2.1. Cơ cấu tổ chức Nhóm

Nhóm các hộ nông dân làm nghề rừng trên địa là những người có chung lợi ích trong trồng rừng, sử dụng rừng bền vững. Nhóm hộ tham gia chứng chỉ rừng đã được doanh nghiệp là Công ty TNHH forestry NB Ninh Bình  hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý Nhóm và tập huấn cho các hộ gia đình tham gia FSC đồng thời cam kết tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng nhận FSC cao hơn so với giá gỗ rừng trồng chưa có FSC trên thị trường tại cùng thời điểm.

Nhóm chứng chỉ rừng FSC Công ty TNHH forestry NB (sau đây gọi tắt là Nhóm) là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn quản lý nhóm và tiêu chuẩn QLRBV của FSC. Nhóm chịu sự quản lý nhà nước các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Nhóm. Nhóm là một tổ chức được liên kết từ các Nhóm tại các xã/thôn. Các liên kết này được quản lý theo một tổ chức nhóm gồm ba cấp: (1) Chủ thể nhóm (Ban quản lý nhóm hộ); (02) Tổ hỗ trợ kỹ thuật FSC; (3) Ban quản lý nhóm xã; (4) Hộ gia đình (thành viên nhóm).

TỔ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CẤP XÃ  I (XÓM/KHU)

CẤP XÃ II (XÓM/KHU)

HỘ GIA ĐÌNH

HỘ GIA ĐÌNH

Nhóm hộ QLRBV và CCR FORETRY NB THƯỜNG XUÂN THANH HÓA

( BQL nhóm hộ)

Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Nhóm hộ QLRBV&CCR

### 1.2.2 Chủ thể nhóm

- Thông tin chung:

Tên chủ thể nhóm: Công ty TNHH forestry NB

Mã số doanh nghiệp: 2700975485 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số nhà 05, Ngõ 1, Đường Nguyễn Văn Hoan, Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt

Người đại diện theo pháp luật của công ty (theo uỷ quyền): Trần Thị Năm;

- Lĩnh vực sản xuất:

Công ty TNHH forestry NB là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất viên nén gỗ, dăm gỗ. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, doanh nghiệp đã trải qua một quá trình tích lũy và xây dựng nền móng vững chắc. Không ngừng mở rộng sản xuất và đầu tư thêm máy móc công nghệ hiện đại, nắm bắt xu hướng mới trong ngành sản xuất gỗ, Công ty TNHH forestry NB đã gặt hái được nhiều dấu ấn thành công cũng như xây dựng được niềm tin với hàng nghìn đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh những thế mạnh về sản xuất như: sản xuất trên quy trình máy móc, công nghệ hiện đại, với phương châm không chỉ là kinh doanh, mà hơn thế nữa là đem lại những giá trị bền vững cho khách hàng.

## 1.3. Quy mô, diện tích hộ gia đình tham gia nhóm chứng chỉ

### 1.3.1. Quy mô về diện tích và thành viên của Nhóm

Quy mô QLRBV và CCR của nhóm trên địa bàn 02 xã. Toàn bộ diện tích rừng thuộc quyền quản lý của các hộ gia đình là thành viên nhóm. Chi tiết về quy mô của Nhóm được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1: Quy mô QLRBV và CCR forestry NB – Thường Xuân – Thanh Hóa

| TT | Xã sau sát nhập | Thôn | Số hộ | Diện tích tham gia chứng chỉ (ha) | Diện tích hành lang ven suối (ha) | Diện tích kinh doanh (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thường Xuân | Hòa Lâm | 6 | 20.18 | 0,28 | 19,9 |
|  |  | Hưng Long | 19 | 11,76 | 0,14 | 11,62 |
|  |  | Phú Vinh | 42 | 106,99 | 1,42 | 105,57 |
|  |  | Xuân Lập | 16 | 28,42 | 0,03 | 28,39 |
|  |  | Xuân Thắng | 42 | 66,69 | 1,12 | 65,57 |
|  |  | Xuân Thành | 44 | 133,54 | 0,9 | 132,64 |
| 2 | Luận Thành | Cao Tiến | 229 | 263,02 | 2,45 | 260,57 |
|  |  | Liên Thành | 96 | 132,59 | 5,15 | 127,44 |
|  |  | Quyết Thắng 1 | 60 | 88 | 1,73 | 86,27 |
|  |  | Quyết Thắng 2 | 65 | 104,29 | 0,59 | 103,7 |
|  |  | Quyết Tiến | 24 | 61,33 | 0,05 | 61,28 |
|  |  | Sơn Cao | 57 | 37,94 | - | 37,94 |
|  |  | Sơn Minh | 124 | 90,28 | 0,3 | 89,98 |
|  |  | Thành Thắng | 305 | 661,78 | 4,46 | 657,32 |
|  |  | Thành Tiến | 54 | 99,45 | 1,66 | 97,79 |
|  |  | Thiệu Hợp | 40 | 64,35 | 0,24 | 64,11 |
|  |  | Tiến Hưng 1 | 67 | 67,57 | 0,44 | 67,13 |
|  |  | Tiến Hưng 2 | 14 | 28,25 | 0,04 | 28,21 |
|  |  | Trung Nam | 79 | 133,62 | 1,05 | 132,57 |
|  |  | Vinh Quang | 114 | 224,82 | 1,65 | 223,17 |
|  |  | Xuân Minh 1 | 109 | 161,78 | 4,82 | 156,96 |
|  |  | Xuân Minh 2 | 78 | 154,45 | 3,89 | 150,56 |
|  |  | Xuân Thắng | 124 | 220,67 | 4,41 | 216,26 |
| Tổng cộng |  |  | 1808 | 2.961,77 | 36,82 | 2.924,95 |

### 1.3.2. Xác định hành lang sông suối và  bảo vệ mẫu đại diện:

Căn cứ vào Bộ tiêu chí QLRBV trong Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như Bộ tiêu chuẩn QLRBV của FSC, kết quả điều tra đánh giá phân vùng chức năng rừng của khu vực rừng xin cấp chứng chỉ cho thấy không có diện tích rừng nào thuộc khu vực có giá trị bảo tồn cao (theo Nguyên tắc số 9). Chỉ có một phần diện tích rừng tiếp giáp với hành lang ven sông suối cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ theo Nguyên tắc số 6 và 10. Kết quả thống kê diện tích hành lang ven sông suối theo từng xã được tổng hợp trong Bảng 2.

Bảng 2. Tổng hợp diện tích và diện tích hành lang ven suông suối theo xã

| TT | Xã | Diện tích ĐK | Diện tích kinh doanh | Diện tích HLVS (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thường Xuân | 367,58 | 363,69 | 3,89 |
| 2 | Luận Thành | 2.594,19 | 2.561,26 | 32,93 |
| Tổng |  | 2.961,77 | 2.924,95 | 36,82 |

Hiện trạng phần hành lang sông suối đa phần là diện tích trồng keo, có một phần nhỏ là diện tích cây bụi, thảm cỏ và một số loài tre luồng.

Tổng diện tích hành lang sông suối cần phải bảo vệ trên diện tích rừng xin cấp chứng chỉ của cả Nhóm là 36,82 ha. Theo quy định của Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT thì các suối nhỏ có chiều rộng lòng suối <5m không phải trừ hành lang sông suối. Vì vậy, đối với những đối tượng khe cạn (có có nước vào mùa mưa), có kích thước lòng suối <5m, Nhóm không phải chừa hành lang sông suối. Tuy nhiên, những đối tượng khe cạn này vẫn được đánh dấu lên bản đồ phân vùng chức năng rừng để thực hiện các biện pháp theo dõi, giám sát trong quá trình giám sát đánh giá của nhóm để ngăn ngừa những nguy cơ xói mòn đất và bảo vệ nguồn nước trong mùa mưa.

Căn cứ bộ tiêu bộ tiêu chuẩn tiểu điền của FSC, 10% diện tích rừng tự nhiên cần được bảo tồn nghiêm ngặt, thông qua quy chế phối hợp với các chủ rừng được nhà nước giao đất và quản lý là 327,2 ha, kết quả thống kê diện tích được thể hiện Bảng 3.

Bảng 3: Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi bảo vệ tại xã Luận Thành

| TT | Xã | Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Diện tích | Thửa đất | Chủ rừng | Hiện trạng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luận Thành | 531 | 4 | 11 | 80 | 99 | Hà Văn Nhân | HG1 |
| 2 | Luận Thành | 529 | 4 | 12 | 9,38 | 101 | Hà Văn Tình | HG1 |  |
| 3 | Luận Thành | 529 | 4 | 12 | 10 | 102 | Hà Minh Tuất | HG1 |  |
| 4 | Luận Thành | 529 | 5 | 14 | 20,2 | 118 | Hà Ngọc Khang | HG1 |  |
| 5 | Luận Thành | 529 | 5 | 13 | 41,76 | 116 | Vi Văn Vượng (Tuân) | HG1 |  |
| 6 | Luận Thành | 523 | 1 | 5 | 78 | 63 | Hà Thị Sao | HG1 |  |
| 7 | Luận Thành | 532 | 9 | 32 | 14 | 115 | Hà Văn Thân | HG1 |  |
| 8 | Luận Thành | 529 | 5 | 14 | 25,26 | 115 | Hà Văn Phòng (Tấn) | HG1 |  |
| 9 | Luận Thành | 529 | 4 | 12 | 48,6 | 103 | Vi Kim Tư | HG1 |  |
| Tổng |  |  |  |  | 327,2 |  |  |  |  |

Trạng thái của rừng tự nhiên là loại Rừng kín lá rộng thường xanh thứ sinh, rừng đã bị tác động khai thác rừng từ các thập niên trước và bởi người dân sống gần rừng thường xuyên săn bắt, hái lượm và chặt cây gỗ lén lút trong rừng; Ngoài ra rừng cũng thường bị thiên tai gió bão làm cấu trúc rừng bị thay đổi, chiếm phần lớn diện tích rừng tự nhiên với tổ thành loài cây khá đa dạng và phức tạp. Rừng tự nhiên hỗn giao gỗ tre nứa với thành phần dây leo, cây bụi phát triển nhiều với chủ yếu là gỗ và tre nứa . Một số loài gỗ thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae), họ đậu (Fabaceae).

1.4.  Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại khu vực

### 1.4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý.

Nhóm hộ tiểu điền QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa nằm trên địa bàn 2 xã: Luận Thành và Thường Xuân của Tỉnh Thanh Hóa. Vị trí địa lý: Từ 19043’09” đến 20007’10” vĩ độ Bắc; từ 105007’39” đến 105022’26” kinh độ Đông. Thường Xuân cũ cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 60km về phía Đông, cách cảng nước sâu và khu công nghiệp Nghi Sơn 100km về phía Nam. Giao thông tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm lâm sản từ rừng đến nơi chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

b) Địa hình, địa mạo.

Rừng và đất lâm nghiệp của nhóm được bao bọc bởi các dãy núi cao liên kết với nhau tạo thành đường biên gần khép kín. Phía Bắc là dãy núi Bù Dinh chạy dài từ Yên Nhân xuống Lương Sơn, Phía Nam là dãy Bù Ngua chạy từ xã Xuân Thắng xuống xã Xuân Lộc, nối với dãy núi Hang Lảm xã Luận Thành; địa hình thấp dần từ Tây sang Đông. Độ cao trung bình trong khu vực từ 400 - 500m so với mặt nước biển; độ dốc bình quân từ 200 - 250 có nơi cục bộ lên tới 450.

c) Khí hậu, thủy văn.

Nhiệt độ: Tổng nhiệt độ cả năm từ 83000C - 85000C. Biên độ nhiệt độ năm: 120C - 130C, biên độ nhiệt độ ngày 5,50C - 60C; nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 230C - 240C, nhiệt độ trung bình tháng 1 là 15,50C - 16,50C, trung bình tháng 7 là 270C -280C, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối chưa quá 400C.

Nắng: Trung bình hàng năm có 1648 giờ nắng, tháng có giờ nắng nhiều nhất là tháng 7, ít nhất là tháng 2. Số ngày không nắng trung bình năm là 83 ngày.

Mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm - 2000mm, phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm từ 60 - 80% lượng mưa trong năm. Các tháng co lượng mưa lớn nhất là các tháng 7, 8, 9.

Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm là 85 - 86%. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 4 khoảng 91%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 12 khoảng 80 - 83%.

Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình hàng năm khoảng 761- 895mm.

Tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất là 131 mm, tháng 3 có lượng bốc hơi thấp nhất là 40mm.

Gió: Tốc độ gió trung bình trong năm 2,2m/s. Hướng gió thịnh hành là hướng Bắc, Đông Bắc vào mùa Đông và Đông Nam vào mùa Hạ, Gió Tây khô nóng thường xuất hiện từ tháng V đến tháng VII, có năm gió Tây xuất hiện sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn.

Bão: Hàng năm chịu ảnh hưởng của các cơn bão đổ bộ vào Thanh Hoá. Bình quân mỗi năm có 1 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Thường Xuân, có những năm phải chịu ảnh hưởng tới 3 cơn, nhưng có những thời kỳ kéo dài 2 - 3 năm không bị ảnh hưởng bão. Tốc độ gió trong bão lên tới 10m/s, bão vào kèm theo mưa to gây úng lụt.

Sương mù, sương muối: Bình quân hàng năm có khoảng 20 ngày có sương mù, thường xảy ra vào khoảng tháng 2 và tháng 11, có năm sương muối xuất hiện vào tháng 12.

Trên địa bàn đơn vị quản lý có các tuyến sông đị qua như: Sông Khao với chiều dài khoảng 15km, Sông Đót với chiều dài 5km, Sông Đằn với chiều dài 5km, Sông Luộc với chiều dài 4km. Ngoài ra còn có 03 hệ suối lớn như Suối Hón Luông bắt nguồn từ Lang Chánh chảy qua Lương Sơn, Ngọc Phụng đổ về sông Âm; Suối Na Nghịu bắt nguồn từ đỉnh núi Bù Dinh, Suối Bống bắt nguồn từ đỉnh Bù Ngua chảy xuống xã Xuân Lộc và nối với hang Lãm xã Luận Thành; ... Lưu lượng nước các suối này đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt cho dân cư trong vùng và cung cấp một phần nguồn nước cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, độ chênh cao lớn, nên tốc độ dòng chảy rất mạnh về mùa mưa thường gây ra lũ ống, lũ quét làm sạt lở đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong vùng.

d) Các nguồn tài nguyên

(1). Tài nguyên đất.

Đa Trên địa bàn có 3 nhóm đá mẹ chính với 9 loại đá mẹ khác nhau: Nhóm đá Mắc ma a xít và trung tính (đá Gnanit, foophiarit, Riolit, phân bố ở Bát Mọt, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Yên Nhân, Xuân Thắng, Tân Thành, Xuân Cao, Thọ Thanh); Nhóm đá biến chất (đá mẹ Gnai ở xã Xuân Lẹ, Xuân Chinh); Nhóm đá trầm tích (đá vôi, sa thạch, phiến thạch sét, sa phiến thạch, đá cát, phân bố ở các xã Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Xuân Lẹ, Yên Nhân, Bát Mọt, Lương Sơn, Thọ Thanh).

Đất gồm các loại nhóm chính sau:

- Đất Feralit màu vàng, nâu vàng phát triển trên đá Mắcma axít.

- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá trầm tích, biến chất.

- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá vôi.

- Đất Feralit mùn phát triển trên núi cao.

- Đất Feralit phát triển do trồng lúa.

(2). Tài nguyên nước

Sông Đặt, Sông Đằn có tổng chiều dài gần 100km; có diện tích lưu vực khoảng 55 nghìn ha; tổng lượng dòng chảy lớn khoảng 1.276.488x106m3. Thuỷ văn phân bố không đều, tập trung vào mùa mưa nên thường gây ra lũ quét, sạt lở, xói mòn nghiêm trọng nếu không có độ che phủ.

(3). Tài nguyên rừng

Theo số liệu thống kê quy hoạch đất đai: Huyện Thường Xuân cũ có 57.256,34 ha rừng, trong đó: Rừng trồng 6.368, 44 ha; Rừng tự nhiên: 50.885,90 ha.

Rừng thuộc huyện Thường Xuân cũ có nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm. Lượng tăng trưởng và phục hồi nhanh. Tuy nhiên hiện tại một số loài quý hiếm và thú đang có nguy cơ sụt giảm nhanh do sự khai thác chưa hợp lý của con người.

Trữ lượng gỗ toàn bộ rừng thuộc huyện Thường Xuân cũ ước tính khoảng 1,13 triệu m3. Trong đó, trữ lượng rừng tự nhiên có 0.69 triệu m3 , trữ lượng gỗ rừng trồng có khoảng 0,4 triệu m3 và có khoảng 31.430 triệu cây tre nứa chiếm số còn lại.

Rừng và sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, có ý nghĩa rất lớn trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với an ninh quốc phòng và cảnh quan môi trường, trong hợp tác quốc tế trong giai đoạn này.

(4). Tài nguyên khoáng sản

03 Thường Xuân có nhiều loại khoáng sản: Mỏ thiếc Ngọc Phụng, Mỏ Cao lanh ở Dốc Cáy - Lương Sơn và Luận Thành, đát sét làm gạch ở Ngọc Phụng, Xuân Dương, Tân Thành, Thạch anh ở Xuân Lẹ, đá vôi trữ lượng lớn ở các xã Xuân Cao, Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Mỹ, Bát Mọt.

(5). Tài nguyên du lịch, văn hóa

Thường Xuân có 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, nhất là các lễ hội, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nếp nhà sàn truyền thống của các dân tộc Thái, Mường... Bên cạnh đó, huyện còn có các di tích, thác nước đẹp, như đền Cửa Đặt; đền Cô Ba; di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Thiên Thủy; thác Trai Gái; thác Hón Yên... Đặc biệt, huyện còn có Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với hệ thống động, thực vật phong phú, đa dạng, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ...

Những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng là điều kiện quan trọng để Thường Xuân phát triển du lịch. Vì vậy, nhiều năm qua Thường Xuân đã tăng cường công tác quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời thành lập, duy trì và phát huy các đội văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu của du khách.

Những năm gần đây nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, Thường Xuân đã khuyến khích các gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời chỉ đạo một số khu phố có điều kiện phát triển du lịch thành lập các đội văn nghệ phục vụ nhu cầu của du khách. Đây là cách để Thường Xuân quảng bá nét văn hóa truyền thống đến với du khách thập phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho một số lao động, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

1.4.2. Điều kiện kinh tế khu vực nghiên cứu

a) Kinh tế

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 948 tỉ đồng, bằng 100,2% kế hoạch và tăng 04% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.776 ha, vượt 1,32% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.295 tấn, vượt 6,75% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 300 ha, bằng 100% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 1.709 ha, vượt 13,93% kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn đạt 4.794,2 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và sản phẩm OCOP được quan tâm; đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn NTM và 14 sản phẩm OCOP.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế trong vùng đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, các hoạt động kinh tế chính:

+ Hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp: Thâm canh trồng cây lúa nước, cây mía, cây sắn và cây dược liệu.

+ Hoạt động chăn nuôi: Trâu, bò, rê, lợn, gà, vịt, cá, …

+ Hoạt động buôn bán nhỏ: Các cửa hàng tạp hóa phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân.

+ Hoạt động công nghiệp: Một bộ phận dân số trẻ trong độ tuổi lao động làm công trong các nhà máy, xưởng sơ chế, chế biến nông sản, may mặc, …

- Thu nhập đời sống dân cư

Qua điều tra phỏng vấn các hộ gia đình sống trên địa bàn cho thấy thu nhập của các hộ gia đình chủ yếu thông qua các hoạt động mang lại nguồn chính sau đây:

+ Thu nhập từ các hoạt động bảo vệ rừng, dịch vụ môi trường rừng, sản xuất, khai thác kinh doanh rừng: 25-35%.

+ Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp: 15-20%

+ Thu nhập từ chăn nuôi: 20%.

+ Thu nhập từ buôn bán nhỏ: 5%.

+ Thu nhập từ làm thuê cho các nhà máy, xí nghiệp: 20%.

+ Thu nhập từ các nguồn khác: 5%.

## b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.011 tỉ đồng, bằng 100,7% kế hoạch và tăng 07% so với cùng kỳ; doanh thu các nhà máy sản xuất công nghiệp và cụm công nghiệp ước đạt 971,06 tỉ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.290 tỉ đồng, tăng 04% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 2.030 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 3,2 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.660,6 tỉ đồng, vượt 98,7% dự toán và tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 111,6 tỉ đồng,

1.4.3. Điều kiện xã hội khu vực

a) Giáo dục - đào tạo:

Cơ Giáo dục và đào tạo: Mạng lưới cơ sở trường học từ khối mầm non đến Trung học đã được xây dựng trên khắp địa bàn các xã, đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa theo quy định của ngành giáo dục.Tính đến năm 2019 trên địa bàn đã hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,7%; tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm GDTX&DN chịu trách nhiệm về giáo dục bổ túc văn hoá và 01 Trung tâm đào tạo nghề cho lao động đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề tại huyện, số lao động được dạy nghề: 8631/39.630 người, đạt 21,78%.

Văn hóa: Trên địa bàn huyện có 04 trạm phát lại truyền hình, tỷ lệ dân số được xem truyền hình đạt 90%; trang thiết bị của các trạm thu phát lại truyền hình còn thiếu, công suất nhỏ chỉ thu, phát được 2 kênh truyền hình VTV1 và VTV3; có 17/17 số xã, bản có loa phát thanh công cộng, 90% dân số được nghe đài; trên địa bàn có 16.520 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa các cấp; 188 đơn vị được công nhận, giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

## b) Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:

Hoạt Thường Xuân có các lễ hội như Nàng Han, Cửa Đạt (Cửa Đặt); lễ hội cơm mới; lễ hội đua thuyền. Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được đồng bào DTTS gìn giữ thông qua trang phục, ẩm thực, nhà ở, lễ tục... Ở các xã Xuân Lẹ, Vạn Xuân đã thành lập được tổ hợp tác dệt thổ cẩm khôi phục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), xã Thường Xuân và bản Vịn, xã Bát Mọt nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế đã và đang trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn tại Thường Xuân.

Trong đồng bào DTTS, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội và xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học... Cụ thể như bà Hà Thị Hòa, dân tộc Thái, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Phụng cũ, luôn tích cực vận động hội viên đóng góp, ủng hộ ngày công, tài sản xây dựng các nhà văn hóa thôn; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập các câu lạc bộ thu hút hội viên tham gia, truyền dạy văn hóa, thể thao truyền thống như hát khặp, ném còn, kéo co...

Ở xã Xuân Lẹ, chị Vi Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã, luôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Xuân Lẹ với mong muốn khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, phục vụ đời sống người dân trong bản. Tuyên truyền người dân thực hiện mô hình nhóm trồng dâu, nuôi tằm, lấy tơ nhằm chủ động về nguyên liệu để phục vụ cho dệt thổ cẩm, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân; thực hiện trồng quế, làm vườn ươm quế ở các thôn Liên Sơn, Xuân Sơn, Bọng Nàng.

Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), thị trấn Thường Xuân, gia đình chị Hà Thị Tuyến là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng. Bản Mạ có 54 hộ, hơn 300 nhân khẩu, bản mang vẻ đẹp nguyên sơ đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, bà con gìn giữ nghề truyền thống như thêu, dệt thổ cẩm, đan lát. Hiện, bản có hơn 40 ngôi nhà sàn cổ đang được bảo tồn và gìn giữ. Bản Mạ đã thành lập đội văn nghệ truyền thống chuyên biểu diễn, giới thiệu đến du khách những bài múa hát truyền thống của dân tộc Thái. Những tiềm năng, thế mạnh của bản Mạ góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Những năm qua, Thường Xuân phát huy các lễ hội truyền thống, các di sản văn hóa đã được xếp hạng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thái, người Mường gắn xây dựng gia đình, cộng đồng, phát triển du lịch; thực hiện tốt hương ước thôn bản, xóa bỏ hủ tục gây tốn kém; xây dựng gia đình văn hóa, thể thao. Đặc biệt, Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được triển khai tại huyện Thường Xuân đã và đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2024, đã có 9 nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, sửa chữa; số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 74,2%; số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận văn hóa đạt 67,7%, vượt kế hoạch 2,6%; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Đề án Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian và hoạt động lễ hội tiêu biểu của dân tộc Thái thông qua các mô hình, các câu lạc bộ văn hóa truyền thống; hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách thập phương thông qua việc tổ chức lễ hội đền Cửa Đặt, đặc biệt là lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội nàng Han).

Giai đoạn 2024-2029, huyện Thường Xuân tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, góp phần thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu, đến năm 2029, trên 50% thôn bản có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng.

c) Công tác Y tế

Trên địa bàn các xã đều có các Trạm y tế, trung tâm huyện có Bệnh viện đa khoa cấp huyện, có đội ngủ y bác sỹ, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

## d) Công tác Dân tộc - Tôn giáo:

Toàn huyện có 22.956 hộ với hơn 100.000 người, gồm 3 dân tộc: Thái, Kinh, Mường, trong đó dân tộc kinh chiếm 50,8%; dân tộc Thái chiếm 39%, dân tộc Mường chiếm 10,2%. Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thường Xuân đã và đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển du lịch.

1.4.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

a) Thuận lợi

- Diện tích tự nhiên rộng, tài nguyên đa dạng, tài nguyên có tiềm năng lớn như đất, rừng, thủy điện, khoáng sản… thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Khí hậu có yếu tố thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

- Cơ chế chính sách đầu tư có nhiều thay đổi theo hướng thông thoáng và cởi mở hơn là nền tảng thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển.

- Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc.

b) Khó khăn

- Nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định, thiếu bền vững, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa mạnh, sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ, chưa tập trung, giá trị còn thấp. Sản phẩm hàng hoá có sức cạnh tranh kém, thị trường bó hẹp, chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh.

- Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ.

- Một số nguồn tài nguyên chưa được đánh giá, khảo sát đầy đủ.

II. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG NHÓM HỘ

## 2.1. Hiện trạng tài nguyên rừng

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của các hộ gia đình tham gia thuộc đất rừng sản xuất trồng Keo tai tượng, Keo lai... cung cấp gỗ nguyên liệu, đã được cấp sổ đỏ/hoặc hợp đồng giao đất lâm nghiệp và có ranh giới rõ ràng các thửa đất của từng hộ gia đình trên bản đồ và thực địa, không có tranh chấp. Tổng diện tích rừng và đất rừng của các hộ dân tham gia là 2.961,77 ha,  với 1808 hộ gia đình tham gia. Đa phần các hộ gia đình các hộ gia đình trồng keo tai tượng trong phần đất lâm nghiệp được giao, có một phần rất nhỏ các hộ gia đình trồng keo lai.

Bảng 4. Diện tích rừng phân theo địa phương

| STT | Tên xã | Rừng trồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng | Keo lai | Keo tai tượng |
|  | TỔNG CỘNG | 2.961,77 | 49,03 | 2912,74 |
| I | Luận Thành | 2.594,19 | 47,97 | 2546,22 |
| 1 | Thôn Cao Tiến | 263,02 | 1,47 | 261,55 |
| 2 | Thôn Liên Thành | 132,59 |  | 132,59 |
| 3 | Thôn Sơn Cao | 37,94 | 2,1 | 35,84 |
| 4 | Thôn Sơn Minh | 90,28 | 2,75 | 87,53 |
| 5 | Thôn Thành Thắng | 661,78 | 31,84 | 629,94 |
| 6 | Thôn Thiệu Hợp | 64,35 |  | 64,35 |
| 7 | Thôn Tiến Hưng 1 | 67,57 | 0,41 | 67,16 |
| 8 | Thôn Tiến Hưng 2 | 28,25 |  | 28,25 |
| 9 | Thôn Quyết Thắng 1 | 88 |  | 88 |
| 10 | Thôn Quyết Thắng 2 | 104,29 |  | 104,29 |
| 11 | Thôn Quyết Tiến | 61,33 |  | 61,33 |
| 12 | Thôn Thành Tiến | 99,45 | 4,39 | 95,06 |
| 13 | Thôn Trung Nam | 133,62 |  | 133,62 |
| 14 | Thôn Vinh Quang | 224,82 |  | 224,82 |
| 15 | Thôn Xuân Minh 1 | 161,78 |  | 161,78 |
| 16 | Thôn Xuân Minh 2 | 154,45 | 5,01 | 149,44 |
| 17 | Thôn Xuân Thắng | 220,67 |  | 220,67 |
| II | Xã Thường Xuân | 366,58 | 1,06 | 366,52 |
| 1 | Thôn Hòa Lâm | 20,18 |  | 20,18 |
| 2 | Thôn Hưng Long | 11,76 |  | 11,76 |
| 3 | Thôn Phú Vinh | 106,99 |  | 106,99 |
| 4 | Thôn Xuân Lập | 28,42 |  | 28,42 |
| 5 | Thôn Xuân Thắng | 66,69 |  | 66,69 |
| 6 | Thôn Xuân Thành | 133,54 | 1,06 | 132,48 |

Diện tích trồng keo trong nhóm chứng chỉ từ năm 2019 tới năm 2025 trong đó diện tích trồng năm 2019 còn lại tương đối ít (40,93ha), diện tích trồng năm 2023 là lớn nhất với diện tích là 969,11 ha

Bảng 5: Diện tích rừng phân theo năm trồng

| TT | Xã/Năm trồng | Diện tích tham gia chứng chỉ (ha) | Diện tích hành lang ven suối (ha) | Diện tích kinh doanh (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 40,93 | 1,49 | 39,44 |
|  | Thường Xuân | 8,87 | 0,4 | 8,47 |
|  | Luận Thành | 32,06 | 1,09 | 30,97 |
| 2 | 2020 | 71,84 | 1,76 | 70,08 |
|  | Thường Xuân | 10,93 | 0,91 | 10,02 |
|  | Luận Thành | 60,91 | 0,85 | 60,06 |
| 3 | 2021 | 247,41 | 3,65 | 243,76 |
|  | Thường Xuân | 19,68 | - | 19,68 |
|  | Luận Thành | 227,73 | 3,65 | 224,08 |
| 4 | 2022 | 435,37 | 5,27 | 430,1 |
|  | Thường Xuân | 60,19 | 0,4 | 59,79 |
|  | Luận Thành | 375,18 | 4,87 | 370,31 |
| 5 | 2023 | 969,11 | 10,64 | 958,47 |
|  | Thường Xuân | 132,39 | 0,75 | 131,64 |
|  | Luận Thành | 836,72 | 9,89 | 826,83 |
| 6 | 2024 | 621,38 | 7,52 | 613,86 |
|  | Thường Xuân | 95,37 | 0,76 | 94,61 |
|  | Luận Thành | 526,01 | 6,76 | 519,25 |
| 7 | 2025 | 575,73 | 6,49 | 569,24 |
|  | Thường Xuân | 40,15 | 0,67 | 39,48 |
|  | Luận Thành | 535,58 | 5,82 | 529,76 |

## 2.3. Đánh giá đa dạng sinh học/rừng có giá trị bảo tồn cao

a. Kết quả đánh giá đa dạng sinh học thực vật

Kết quả điều tra tại khu vực diện tích các nhóm hộ xây dựng phương án QLRBV và tra cứu, cập nhật danh lục thực vật rừng đã thống kê được 176 loài, 67 họ thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có mạch: Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), ngành dương xỉ (Pteridophyta) và ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). Khu hệ thực vật đa phần là các loài cây gỗ nhỏ, mọc tái sinh giá trị kinh tế thấp, cây bụi và một số loài cây lâm sản ngoài gỗ có tác dụng làm thuốcVới Hệ sinh thái rừng trồng có nguồn gốc nhân tạo. Bản chất thì hệ sinh thái này không bền vững, bởi chúng luôn luôn bị tác động và biến dạng sau mỗi chu kỳ kinh doanh của công ty. Khu hệ động thực vật trong hệ sinh thái rừng trồng đơn giản hơn rất nhiều so với rừng tự nhiên.

- Giá trị khoa học:

Dựa trên khung phân loại của sách đỏ Việt Nam và sách đỏ Thế Giới (IUCN Red List of Threatened Plants, 2007), Nghị định 32 của Chính phù, kết quả điều tra tại khu vực không phát hiện loài cây thuộc đối tượng các loài đặc hữu, bị đe dọa, loài cây hạn chế khai thác và loài di trú, mà đa phần là cây gỗ tái sinh, trữ lượng gỗ rất thấp.

- Giá trị về dạng sống :

176 loài được chia thành 10  dạng sống trong đó cây thân gỗ chiếm tỷ lệ lớn (gỗ nhỏ, gỗ trung bình, gỗ lớn), tiếp theo là các cây dạng thân cỏ, loại cây bụi ký sinh là dạng sống ít gặp nhất trong khu vực.

b. Kết quả đánh giá đa dạng sinh học động vật

Kết quả điều tra, khảo sát, kế thừa tài liệu tại các điểm thực địa đã ghi nhận được một số loại động vật như sau:

* Hệ thú

- Qua điều tra quan sát và phỏng vấn khu vực nghiên cứu cho thấy đã thông kê được 08 loài thú thuộc 05 họ thường gặp trong khu vực. Khu hệ thú đặc trưng cho rừng đã bị tác động, số loài quan sát được chủ yếu ở bộ gặm nhấm. Một số loài đặc trưng cho các kiểu rừng thường xanh thuộc bộ ăn thịt, bộ móng guốc được ghi nhận rất ít.

- Trong số 8 loài thú được ghi nhận tại Nhóm hộ, không có loài thuộc diện cực kì nguy cấp, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo tồn, bao gồm:  có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), loài thuộc trong Danh lục Đỏ thế giới (IUCN, 2018) và loài thuộc Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

* Hệ chim

- Khu vực nghiên cứu đã thống kê được 14 loài thuộc 10 họ được thống kê.

- Tính đa dạng khu hệ chim không cao thể hiện qua việc ghi nhận các loài trong từng họ. Thành phần loài ghi nhận chỉ là các loài phổ biến đặc trưng cho các sinh cảnh rừng bị tác động, các loài chim thuộc bộ sẻ chiếm đa số, tiếp tới là các loài chim nước, chim ăn thịt qua quan sát và phỏng vấn chỉ ghi nhận được loài cú lợn (Tyto capensis).

- Trong số 14 loài chim ghi nhận được ở Nhóm hộ, không có loài thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm gồm loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam (2007), loài thuộc Danh lục Đỏ thế giới (2015) và  thuộc Nghị định 06/2019/NĐ-CP .

* Bò sát và lưỡng cư

- Kết quản điều tra đã ghi nhận khu vực nghiên cứu đã thống kê được 06 loài thuộc 06 họ của lớp bò sát, 07 loài và 06 họ của lớp ếch nhái.

- Trong số các loài Bò sát - ếch nhái được ghi nhận hầu như không có  loài nằm trong sách đỏ của Thế giới và Việt Nam 2007. Cũng không xuất hiện những loài cấm khai thác và sử dụng trong phụ lục I, II theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP.

(Chi tiết kết quả điều tra đa dạng động vật được trình bày tại báo cáo điều tra đa dạng động vật của nhóm hộ CCR).

c. Kết quả đánh giá khu vực rừng có giá trị bảo tồn cao

1. Rừng đặc dụng và các loài nguy cấp (HCV1): Không có các loài động thực vật quý hiếm xuất hiện trên các diện tích rừng trồng này mà chỉ chỉ có một số loài xuất hiện ở những khu rừng tự nhiên liền kề. Giá trị: Không hiện hữu.

2. Rừng cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu, nằm trong, hoặc bao gồm đơn vị quản lý rừng (HCV2): Rừng trồng phân tán và không gần các dải rừng tự nhiên nên không có đóng góp mang ý nghĩa cảnh quan. Giá trị: Không hiện hữu.

3. Rừng thuộc về hoặc bao gồm những hệ sinh thái hiếm, đang bị đe dọa hoặc nguy cấp: Rừng trồng thuần loài nên không có hệ sinh thái quý hiếm và đặc trưng. Giá trị: Không hiện hữu.

4. Rừng đóng vai trò quan trọng trong duy trì nguồn nước sinh hoạt (HCV4): Phần lớn rừng của hộ gia đình thuộc Nhóm chứng chỉ rừng là rừng sản xuất nằm trên địa bàn bằng phẳng, một số khu vực có địa hình tương đối dốc. Giá trị: Không hiện hữu.

5. Rừng đóng vai trò nền tảng trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương (HCV 5): Có cộng đồng người địa phương (người Thái) sống gần diện tích rừng trồng của Nhóm hộ nhưng diện tích rừng trồng này không có ý nghĩa cung cấp nhu cầu cơ bản cho đời sống của cộng đồng địa phương. Giá trị: Không hiện hữu.

6. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện văn hoá truyền thống của cộng đồng địa phương (HCV6): Có cộng đồng người địa phương (người Mường) sống gần diện tích rừng trồng của Nhóm hộ nhưng rừng trồng này cũng không có ý nghĩa về nhận diện văn hóa cộng đồng. Giá trị: Không hiện hữu

Do vậy, rừng của Nhóm chứng chỉ rừng FSC không có diện tích rừng có giá trị bảo tổn cáo từ HCV1-6 như định nghĩa trong tiêu chuẩn FSC và trọng bộ công cụ về rừng có giá trị bảo tồn cao của WWF Việt Nam hướng dẫn xác định.

(Chi tiết kết quả xác định khu vực có giá trị bảo tồn cao được trình bày tại báo cáo xác định khu vực có giá trị bảo tồn cao của nhóm hộ CCR)

## 2.4. Đánh giá các giá trị lâm sản ngoài gỗ

Trong diện tích rừng của nhóm hộ quản lý, lâm sản ngoài gỗ chủ yếu là Sim, Mua, bông chít, măng nứa, măng tre. Hiện trạng phân bố tại các xã. Ngoài ra, có một số diện tích có một số cây dùng làm thuốc, rau ăn hàng ngày nhưng số lượng không đáng kể.

Trong quá trình trồng rừng năm thứ nhất, một số hộ gia đình trồng thêm một số loài cây nhằm cải thiện thu nhập như Sắn, Ngô. Những loài này đều là cây ngắn ngày, được thu hoạch sau 3 – 4 tháng trước khi cây trồng chính khép tán nên không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính.

Ngoài ra còn một số loại lâm sản ngoài gỗ đặc trưng mà người dân vào rừng thu lượm, hái như: Nấm tràm, Mật ong, Cây đót (Thysanolaena latifolia), trái Sim (Rhodomyrtus tomentosa), cây Mật nhân (Eurycoma longifolia), Cam thảo đất (Scoparia dulcis), có một số loài mây như mây rắt (Calamus  tetradactylus), Mây nước (Daemonorops Jenkiana), Một số loài lan (Orchidaceae) …vv

## 2.5. Các hoạt động lâm nghiệp của các hộ dân trên địa bàn

Vườn ươm, cây giống: Có một số các hộ dân trong huyện có vườn ươm kinh doanh cây giống để bán cho các hộ có nhu cầu trồng rừng. Tuy nhiên, theo thông tin được cung cấp thì trong vài năm gần đây hầu hết các hộ dân mua cây giống từ các nguồn trôi nổi trong huyện với giá rẻ hơn, nhưng không rõ nguồn gốc.

Khai thác: từ trước đến nay, các hộ dân thường tự khai thác hoặc bán cây đứng cho thương lái cho các lô rừng, gỗ tròn chủ yếu dùng cho nguyên liệu làm dăm gỗ, một số được dùng làm đồ mộc, gỗ xẻ. Sản lượng trung bình trên 1 ha  dao động từ 90 m3  – 140 m3

Thị trường: các hộ dân chủ yếu bán gỗ tròn đã khai thác hoặc bán cây đứng cho các xưởng xẻ trong huyện và tỉnh.

## 2.6. Các vấn đề về môi trường xã hội, đa dạng sinh học trong khu vực nhóm hộ

### 2.6.1. Đánh giá, giám sát tác động môi trường

a. Các tác động môi trường do hoạt động lâm nghiệp

* Đánh giá tác động môi trường đất - Xói mòn đất:

- Một số hoạt động khai thác, vận chuyển gỗ vào mùa mưa của nhóm hộ dân đã gây ra xói mòn đất, tuy nhiên là ở mức độ nhẹ. Không có hiện tượng đất bị nén do xe cộ dùng trong vận chuyển gỗ là xe trọng tải nhỏ.

- Ở một số tuyến đường vận chuyển, vận xuất, đường đi lại trong thôn, có hiện tượng trôi đất trên các đoạn dốc, nguyên nhân của hiện tượng này là đường không có rãnh biên làm cho nước chảy dọc theo tuyến đường.

- Kết quả giám sát năm 2025 cho thấy một số tuyến đường vận xuất đang bị hiện tượng xói mòn. Nguyên nhân do người dân khi làm đường không làm các rãnh thoát nước. Một số đường vận xuất không có độ dốc nghiêng về phía vực nên nước tồn trữ lại tạo thành dòng chảy. Nhóm cũng đã tuyên truyền cho các hộ dân về phương pháp làm đường vận xuất nhưng một số hộ chứng chỉ rừng FSC lại làm chung đường vận xuất với các hộ dân khác nên việc thực hiện còn nhiều hạn chế.  Trong năm 2025 có một số cơn bảo lớn đã gây mưa và sạt lở cho một số điểm trong khu vực Thường Xuân nhưng tại 02 xã của nhóm hộ thì một chỉ có bị ảnh hưởng nhẹ thể hiện qua một số điểm sạt lở ven đường hoặc sát các khe nước lớn

* Tác động đến thủy văn và chất lượng nước

- Dòng chảy ở các dòng suối, các kênh tưới tiêu cho nông nghiệp từ đập thuỷ lợi vẫn ở tình trạng bình thường, không có hiện tượng bị lắng cặn, ứ đọng. Quan sát bằng mắt thường thấy dòng nước vẫn trong, không bị vẩn đục, không có các chất tạp như cành cây rơi từ nơi khai thác xuống.

- Do các hoạt động trồng rừng không sử dụng thuốc trừ sâu, máy móc sử dụng trong khai thác là cưa xăng ở quy mô nhỏ, có một số hộ dân sử dụng phân NPK nhưng ở qui mô nhỏ, xa nguồn nước nên hầu như là nguồn nước không bị ảnh hưởng từ các chất này

- Kết quả giám sát năm 2025 cho thấy một số con suối có nhiều rác thải. Tuy nhiên, khu vực này không nằm trong khu vực quản lý của nhóm chứng chỉ rừng nhưng trong tương lai, nhóm sẽ lên kế hoạch tập huấn cho người dân trong và ngoài nhóm chứng chỉ công tác bảo vệ nguồn nước. Đồng thời phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền đến bà con nhân dân.

* Tác động đến thực vật và động vật

Các hoạt động xây dựng đường vận chuyển, vận xuất ở quy mô nhỏ nên không làm thay đổi quần thể thực vật. Khâu phát, đốt thực bì khi trồng rừng ở qui mô mô nhỏ và đốt có kiểm soát nên cũng không có tác động mạnh đến quần thể thực vật, không tiêu diệt các loại côn trùng, vi sinh vật sống trên mặt đất.

Trong năm 2025 không xảy ra vụ phá rừng, săn bắt động thực vật hoang dã, quý hiếm nào được phát hiện. Người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ động thực vật.

* Tác động lên cảnh quan

Tuy là các hộ dân áp dụng khai thác trắng rừng trồng, nhưng do diện tích rừng của mỗi lô khai thác của mỗi hộ dân là rất nhỏ và không liền khoảnh với nhau, hơn nữa trong cùng một thôn, xã có nhiều rừng có cấp tuổi khác nhau nên khi khai thác trắng một vài khu vực cũng không làm thay đổi cảnh quan của khu vực tại cấp thôn hay cấp xã.

* Tác động đến cộng đồng địa phương

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp một mặt có ảnh hưởng tích cực đến đời sống cộng đồng dân cư trong khu vực như hàng năm tạo công ăn việc làm góp phần ổn định xã hội cho một bộ phận dân cư không nhỏ trong khu vực nhưng mặt khác các hoạt động này cũng có một số tác động tiêu cực đến đời sống sản xuất, sinh hoạt, ví dụ như diện tích rừng của các hộ dân nằm xen kẽ với khu ruộng lúa và khu dân cư cho nên khi khai thác, xử lý thực bì bằng phương pháp đốt cũng tạo ra khói bụi, gây ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng.

Mặt khác, các hộ gia đình tham gia chứng chỉ rừng FSC được tập huấn kiến thức về trồng, chăm sóc, khai thác rừng nên có năng suất cao hơn so với các hộ gia đình không tham gia nhóm. Nhiều hộ gia đình không thuộc nhóm cũng đã học hỏi được một số kinh nghiệm từ các hộ này truyền lại, góp phần nâng cao hiệu quả trồng rừng của địa phương.

* Nhận xét chung

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp ngoài các tác động tích cực đã có tác động tiêu cực đến môi trường nhưng do các hoạt động này diễn ra trong một thời gian ngắn theo mùa, vụ trên một diện tích không lớn lắm cho nên cường độ ảnh hưởng không lớn lắm và chưa ở mức độ nghiêm trọng để có thể gây ra sự cố môi trường. Mặc dù vậy, cũng cần thiết phải có biện pháp làm giảm các tác động tiêu cực của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường.

b. Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường

* Các biện pháp giảm thiểu đến môi trường đất

- Công việc xây dựng đường vận xuất, khai thác rừng nên tiến hành vào mùa khô.

- Đường vận chuyển, đường vận xuất phải có rãnh biên thoát nước không để cho nước chảy dọc tuyến đường là nguyên nhân chính gây ra xói mòn đất và phá hỏng đường.

- Giữa đường vận chuyển và suối nước phải có hành lang bảo vệ suối tùy theo mức độ rộng của suối và độ dầy thảm thực vật mà có khoảng cách phù hợp tối thiểu 20m.

- Ở những đoạn đường dốc phải có rãnh thoát nước ngang tránh cho nước chảy dọc theo đường ở đoạn dài làm phá vỡ mặt đường tạo thành các rãnh gây khó khăn cho phương tiện vận chuyển.

- Định kỳ chăm sóc bảo dưỡng đường để đường không bị đọng nước gây lầy lội tắc nghẽn giao thông.

- Hạn chế áp dụng phương pháp đốt thực bì toàn diện đặc biệt là những nơi đất dốc. Có thể sử dụng những phương pháp đốt cục bộ hoặc băm nhỏ cành nhánh ở trong lô khai thác rải đều lên đường vận xuất hoặc những nơi xung yếu có thể bị xói mòn trên lô khai thác.

- Nên duy trì việc không sử dụng hoá chất, thuốc trừ sâu trong hoạt động trồng và chăm sóc rừng, nên duy trì việc sử dụng phân hữu cơ. Không được sử dụng các loại hóa chất cấm sử dụng ở Việt Nam và quy định của FSC

* Các biện pháp giảm thiểu đến thủy văn và chất lượng nước

- Ở hai bên bờ suối phải chừa ra hành lang bảo vệ với chiều rộng tùy thuộc vào chiều rộng lòng suối, độ dốc hai bên bờ suối. Ở hành lang bảo vệ nên trồng những cây bản địa hoặc cây rừng lâu năm.Cần hướng dẫn chủ rừng không chặt cây vùng ven khe suối, vùng đệm để bảo vệ hành lang theo khuyến cáo, hạn chế xói mòn đất.

- Phế liệu của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp như túi bầu, vỏ đựng các hóa chất bảo vệ thực vật, vỏ chai, can đựng dầu, xăng phải thu gom đem về để xử lý (có thể thuê công ty môi trường xử lý).

- Nếu là nước chảy từ trên các loại đường dốc xuống suối thì phải tạo các hố ga lắng cặn trước khi chảy vào suối nhằm tránh làm tắc dòng chảy.

- Các dụng cụ, thiết bị máy móc sử dụng khi chặt ha, chuẩn bị đất trồng rừng phải được chăm sóc, bảo dưỡng để luôn luôn có trạng thái kỹ thuật tốt, tránh bị hỏng hóc phải sửa chữa trong rừng làm rò rỉ dầu trong lô rừng cũng như giảm lượng chất thải.

- Rác thải trong rừng, trên đường vận chuyển, tại các lán trại của công nhân khai thác trong lô khai thác, phải thu gom vào một địa điểm nhất định để xử lý.

- Nên bố trí các lô khai thác xen kẽ ở một khu vực không nên có diện tích lớn hơn 10ha để giảm thiểu tác động đến lưu lượng nước ở trên các dòng suối và mức nước ngầm.

- Nếu có sử dụng phân vô cơ, hoá học, các dụng cụ phun thuốc bảo vệ thực vật phải cất giữ an toàn, xa nguồn nước, và phải có hồ sơ theo dõi quá trình sử dụng thuốc, phân bón hoá học.

* Hạn chế giảm thiểu tác động đến quần thể động thực vật

- Những cây bản địa làm thức ăn cho động vật hoang dã hoặc thuộc loài cây quí hiếm tái sinh trong lô khai thác phải chừa lại không khai thác.

- Công nhân khai thác cần được đào tạo các kiến thức về khai thác giảm thiểu tác động.

- Phải xác định các khu rừng có giá trị bảo tồn cao trong diện tích rừng của công ty để tránh không xây dựng đường vận chuyển, bãi gỗ vào các khu vực trên và xây dựng hành lang bảo vệ cách ly giữa khu khai thác và khu rừng có giá trị bảo tồn cao tạo điều kiện cho động vật hoang dã sinh sống và di chuyển.

* Giảm thiểu tác động đến cảnh quan

- Không tiến hành các hoạt động khai thác, xử lý thực bì tập trung vào một tiểu khu, một khoảnh rừng với diện tích lớn hơn 30 ha.

* Giảm thiểu tác động đến cộng đồng cư dân địa phương

- Cần tạo nhiều cơ hội việc làm cho cư dân địa phương từ các hoạt động khai thác và trồng rừng.

- Cần có dải rừng làm hành lang cách li giữa khu vực khai thác, trồng rừng và các ấp xóm có chiều rộng đủ để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, khói bụi, hóa chất bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

- Việc đốt dọn thực bì xảy ra phổ biến, cần tuyên truyền để chủ rừng biết tác hại của việc đốt thực bì đối với đất và sinh vật đất, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật đốt có kiểm soát, dần tiến tới trồng rừng không đốt thực bì. Khi xử lý thực bì, đặc biệt là khi đốt, khai thác cần phải thông báo để cho cư dân ở trong các thôn xóm nằm tiếp giáp với khu vực khai thác cũng như khu vực đốt xử lý thực bì hoặc khi sử dụng thuốc, đặc biệt là phun thuốc bảo vệ thực vật. Tốt nhất là hạn chế sử dụng phương pháp đốt khi xử lý thực bì.

- Cháy rừng: nguy cơ cháy rừng xảy ra rất cao sau khi phát dọn thực bì, do vậy các hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra và kiểm soát thực bì, phát đường ranh cản lửa, chuẩn bị các dụng cụ và phương tiện để ngăn chặn và chữa cháy khi có cháy xảy ra trong mùa khô.

### 2.6.2. Đánh giá, giám sát tác động xã hội

a. Đánh giá điểm tích cực

Các diện tích rừng trồng FSC của 02 xã sẽ mang lại những lợi ích lớn về giá trị kinh tế (thu nhập và việc làm); ổn định về xã hội và đóng góp cho phát triển văn hoá, giáo dục; mang lại lợi ích về quản lý tài nguyên rừng, về xây dựng giá trị thương hiệu gỗ FSC, về tăng quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên đất rừng cho người bản địa và nhiều lợi ích gián tiếp, lâu dài khác.

Về mặt kinh tế, góp phần tăng hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội tại khu vực;

Về quản lý tài nguyên, góp phần quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất rừng; tăng quyền tiếp cận và công bằng trong sử dụng đất rừng hiệu quả cho các đối tượng dân cư trong cộng đồng.;

Về mặt xã hội, giúp cho người dân địa phương được hưởng lợi ích lâu dài từ rừng, cải thiện chất lượng cuộc sống, ổn định an ninh trật tự và cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của người dân tại cộng đồng, tăng cơ hội và cải thiện cuộc sống của lao động nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.;

Về nâng cao nhận thức và năng lực: góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ và người dân địa phương về công tác trồng rừng, quản lý và phát triển rừng bền vững cũng như phát triển kinh tế bền vững dựa vào rừng.

Về mặt thương hiệu gỗ hợp pháp, đóng góp cho phát triển thương hiệu gỗ FSC huyện Thanh Sơn và tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng như cầu quốc tế về sử dụng nguyên liệu gỗ có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Về mặt hạ tầng, đóng góp cho việc cải thiện hạ tầng cơ sở  giao thông trong các xã làm FSC bằng việc nâng cấp, bảo dưỡng hoặc làm mới các tuyến đường phục vụ quá trình sản xuất và vận chuyển gỗ khi khai thác.

Ngoài ra, một số lợi ích khác về mặt môi trường cũng được tạo ra như việc tăng diện tích rừng trồng FSC giúp làm tăng phủ xanh đồi trọc, đất trống, tăng khả năng hấp thụ khí cacbon, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đóng góp cho ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

b. Đánh giá điểm tiêu cực

Cơ sở hạ tầng – giao thông trong xã, tại các các khu vực rừng trồng FSC có thể bị ảnh hưởng, xuống cấp do hoạt động khai thác.

Về công tác quản lý: Chưa làm tốt công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp, quản lý việc chăn thả súc vật tự do; việc xử lý thực bì chủ yếu theo cách thủ công làm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Vấn đề bảo hộ trong lao động chưa được chứng minh cụ thể.

Công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, thiếu thông tin (về FSC, lợi ích, quyền hạn, trách nhiệm của các chủ rừng và hộ dân lân cận) đến tất cả các chủ rừng  và hộ dân có rừng lân cận.

c. Đề xuất các công việc ưu tiên

Để đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu theo tiêu chuẩn FSC, đại diện nhóm CCR FSC và các chủ rừng cần ưu tiên thực hiện một số công việc sau:

Giấy chứng nhận sở hữu đất rừng hợp pháp: cần hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất của các hộ còn thiếu và hoàn thiện hệ thống bản đồ nền: khoanh vùng chi tiết các khu vực rừng FSC của từng thôn, xã.

Tiêu chí FSC: Hoàn thiện các chỉ số, các tiêu chí tác động xã hội chưa đáp ứng hoặc mới chỉ đáp ứng một phần. Cần công bố, thông báo đầy đủ đến các bên liên quan về Phương án quản lý rừng và Sổ tay Quản lý nhóm; tiến hành các hoạt động họp, tập huấn, hướng dẫn cho các chủ rừng và bên liên quan trực tiếp.

Truyền thông cộng đồng: Cung cấp thông tin về FSC một cách đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ đến các chủ rừng và các hộ dân có liên quan; làm rõ quyền lợi, lợi ích và trách nhiệm của họ và các kênh thông tin họ có thể tiếp cận, chia sẻ, trao đổi.

Giao thông đi lại: Nhóm FSC – các chủ rừng có kế hoạch, phương án cụ thể về gia cố lại các đoạn đường giao thông dùng để vận chuyển gỗ keo trong quá trình khai thác; tránh và giảm thiểu ảnh hưởng tới các hộ dân không sản xuất trồng rừng, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông đi lại của cộng đồng và bảo đảm về yếu tố mỹ quan nông thôn các xã.

Chính sách hỗ trợ: Cần có chính sách ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt là những xã có đất rừng đăng ký chứng chỉ FSC... Ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong các hoạt động của nhà máy không yêu cầu kỹ thuật cao như các công đoạn xử lý sơ chế gỗ, bóc vỏ keo,... sẽ giúp những người nông dân có cuộc sống và thu nhập bền vững. Bên cạnh đó, công ty cũng cần trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho các hộ dân khi tham gia sản xuất để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trong tương lai, khi khai thác và trồng mới, nhóm cần thực hiện các giải pháp sau để tránh/giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống người dân: Khi khác thác rừng cần phải áp dụng biện pháp khai thác tác động thấp để tránh tối đa các ảnh hưởng tới dòng sông suối mà liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất của người dân trong vùng. Trong xử lý thực bì để trồng rừng, cần gom các thực bì thành đống để xử lý đốt có kiểm soát, khi đốt cần thông báo cho người dân biết trước để tránh gây ra hoả hoạn, khói bụi vào khu dân cư, gây ô nhiễm không khí.

Chuẩn bị nguồn giống cây ổn định và chất lượng: Cần nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH của vùng địa hình các xã. Cần giới thiệu hoặc chủ động cung cấp, xây dựng vườn ươm các giống keo mới phù hợp với các điều kiện môi trường và thổ nhưỡng địa phương; đồng thời giới thiệu, tập huấn một số kỹ thuật lâm sinh quan trọng, dễ áp dụng để nông dân làm theo. Ngoài ra, công ty cần xây dựng vườn ươm trồng cây giống để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các chủ rừng nhằm tạo nguồn giống chất lượng đảm bảo. Cũng cần có chính sách hỗ trợ các hộ dân thuộc diện hộ nghèo như cung cấp cây giống, phân bón với giá ưu đãi hoặc cho vay trả chậm. Đây cũng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần liên kết với chính quyền: tạo nên một mạng liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà nước, nhà sản xuất để tham gia, hỗ trợ cho người dân làm việc với doanh nghiệp về giá, doanh nghiệp cần đảm bảo thu mua hợp lý theo giá thị trường, giúp đảm bảo giá cả đầu ra ổn định cho người nông dân, hạn chế để người dân bị thua thiệt nhiều. Ngoài ra, xã cần nâng cao công tác tuyên truyền nhằm tăng cường hiểu biết cho dân về lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm và cách thức tham gia CCR FSC, cần phổ biến rõ ràng, cụ thể để làm giảm sự băn khoăn của các hộ trước khi hợp tác với doanh nghiệp. Việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với các hình thức phù hợp, đảm bảo các chủ rừng và người dân địa phương tiếp cận thông tin đầy đủ và chính xác.

Cần tăng cường mối quan hệ hợp tác theo chuỗi giá trị hợp tác “4 nhà”: Nhà nước, nhà sản xuất (chủ rừng, nông dân), nhà kinh doanh/ doanh nghiệp và nhà khoa học. Nhà nước có vai trò chủ đạo là đưa ra các chính sách phù hợp để các bên cùng thực hiện. Nhà sản xuất – các chủ rừng tại 8 xã vốn quen với kiểu sản xuất nhỏ, hạn chế về học vấn, thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu kiến thức và kỹ thuật nên không thể tự mình tạo vùng nguyên liệu chất lượng nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học. Doanh nghiệp cần có sự liên kết với các chủ rừng, UBND huyện Thanh Sơn và nhà khoa học – các chuyên gia về lâm nghiệp bởi họ cần có sản phẩm đạt số lượng và chất lượng để cung cấp cho các khách hàng. Doanh nghiệp cũng cần sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách để việc kinh doanh thuận lợi. Nhà khoa học sẽ có trách nhiệm cung cấp kiến thức khoa học – kỹ thuật mới hỗ trợ cho hoạt động sản xuất ổn định, giảm tác động xã hội – môi trường.

Đại diện CCR FSC cần xây dựng cơ sở dữ liệu: tổng hợp và hệ thống hóa lại, tài liệu hóa các thông tin, số liệu và văn bản, giấy tờ có liên quan để minh chứng các chỉ số xã hội; chú ý tài liệu hóa kiến thức bản địa; Đồng thời, tăng cường công tác lưu trữ giấy tờ, biên bản liên quan để minh chứng cho việc thực hiện các nội dung công việc theo qui định của quản lý rừng bền vững;

Tăng cường, tạo điều kiện và ưu tiên việc làm cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và lao động nữ ở địa phương nhằm tạo thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

# Phần III

# MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

## I. MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

### 1.1. Mục tiêu chung:

Thúc đẩy các hoạt động QLRBV và liên kết sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện năng suất rừng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các thành viên nhóm và hài hòa với các giá trị về xã hội và môi trường.

### 1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về kinh tế

- Sản xuất kinh doanh bền vững 2.961,77 ha rừng của Nhóm.

- Trồng lại rừng bình quân hằng năm đạt khoảng 487,5 ha với các giống  keo Tai tượng, keo lai đảm bảo nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

- Nâng cao giá trị rừng trồng thuần loài và hỗn giao các giống Keo lai, Keo tai tượng của nhóm từ 15-20% thông qua việc sử dụng giống cây trồng chất lượng cao và áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp.

- Diện tích khai thác bình quân của cả Nhóm đạt trung bình 450 ha/năm với lượng khai thác bình quân hằng năm  là 37.224,86m3/năm. Lượng tăng trưởng bình quân của lâm phần là 49.978,03m3/năm. Đảm bảo mức lợi nhuận trung bình khoảng 41 triệu đồng /ha khi trồng rừng keo 5 năm tuổi

b) Về xã hội

- Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương tham gia vào các hoạt động trồng, chăm sóc, khai thác rừng của Nhóm.

- Đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực về quản lý và kỹ thuật lâm sinh cho thành viên nhóm và cộng đồng địa phương.

- Đảm bảo an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngăn chặn sự phân biệt đối xử, mất bình đẳng giới trong việc sử dụng lao động.

- Thắt chặt thêm mối quan hệ giữa cộng đồng, địa phương với doanh nghiệp, trong sản xuất kinh doanh rừng.

c) Về môi trường

- Bảo vệ tốt 2.961,77 ha rừng trồng sản xuất, trong đó duy trì và phục hồi 36,82 ha diện tích hành lang ven sông suối để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước và tăng tính đa dạng sinh học.

- Đối với 327,2 ha diện tích rừng tự nhiên tại xã Luận Thành thực hiện quy chế phối hợp với các chủ rừng được giao đất, cụ thể:

+ Tập huấn, nâng cao năng lực trong công tác BVR và PCCCR cho nhóm hộ, hộ gia đình nhận khoán diện tích rừng tự nhiên phối hợp bảo vệ với nhóm hộ QLRBV và CCR;

+Tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR và PCCCR trên diện tích rừng tự nhiên phối hợp bảo vệ với phối hợp bảo vệ với nhóm hộ QLRBV và CCR;

+ Các hành vi vi phạm pháp luật về BVR bao gồm: lấn, chiếm rừng; lấn, chiếm đất lâm nghiệp; chặt, phá rừng, khai thác lâm sản; mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản, khoáng sản; săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật; và các hành vi trái phép khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

- Góp phần giảm thiểu xói mòn, rửa trôi của đất, giảm ô nhiễm nguồn nước, không làm cạn kiệt nguồn nước, không làm các dòng chảy bị bồi lấp, không làm thay đổi lưu lượng dòng chảy bất thường.

- Hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và không sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng trong các hoạt động SXKD của Nhóm.

### 1.3. Thời gian thực hiện kế hoạch quản lý

Thời gian thực hiện phương án QLRBV là 5 năm. Đây là thời gian thích hợp để một phương án quản lý rừng có tác dụng giúp điều chỉnh các hoạt động sản xuất lâm nghiệp một cách phù hợp với từng lô rừng. Thời gian này cũng là thời gian của một chu kỳ trồng rừng phổ biến đang áp dụng bởi đại đa số chủ rừng trên địa bàn

## II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

### 2.1. Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng

Không đốt lửa trong khu vực khai thác, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy hữu hiệu khi xây dựng lán trại trong rừng trồng hoặc tại nơi khai thác. Thường xuyên tổ chức tuần tra phòng chống cháy, chỉ cho phép người dân vào khu vực khai thác tận thu củi sau khi đã vận chuyển hết lâm sản, bảo vệ hiện trường khai thác, các hộ gia đình phải bảo vệ hiện trường khai thác, không để xẩy ra mất gỗ, cháy gỗ, thất thoát gỗ, cháy rừng… không cho những người không có phận sự vào hiện trường tránh để xẩy ra tai nạn lao động.

Xác định vùng trọng điểm phá rừng và cháy rừng

Từ thực tế về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những năm qua và điều kiện thực tế tại các khu rừng tham gia chứng chỉ, xác định các trọng điểm về phá rừng, cháy rừng trên địa bàn: Qua kết quả khảo sát thực địa cho thấy các khu rừng tham gia chứng chỉ rừng thuộc nhóm hộ là rừng trồng thuần loài, thảm thực bì khô nhiều, do đó có nguy cháy rừng cao trong những ngày nắng nóng nên tất cả các khu rừng đều là trọng điểm cần phải PCCCR trong những ngày nắng nóng.

#### Công tác chữa cháy rừng

- Đối với các thành viên: Khi phát hiện cháy rừng trên địa bàn, tổ trực cháy báo động khẩn cấp các cấp có thẩm quyền, để chỉ đạo để kịp thời xử lý đảm bảo công tác chữa cháy rừng đúng quy trình; Trường hợp đám cháy có khả năng lan rộng hơn, điều kiện khống chế, dập tắt khó khăn thì trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo các cơ qua chức năng đề nghị huy động các nguồn lực khác để tăng cường lực lượng chữa cháy đồng thời chịu trách nhiệm chỉ huy điều hành chung trong quá trình chữa cháy khi chưa có lực lượng chuyên trách có mặt tại hiện trường.

- Đối với chủ thể nhóm chứng chỉ: Tùy theo kinh phí mà hàng năm cần tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tới các xa. thôn

### 2.2. Kế hoạch các hoạt động lâm sinh

Nội dung các hạng mục lâm sinh được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Bảng 6: Danh mục các hoạt động lâm sinh

| STT | NỘI DUNG | MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý thực bì | Xử lý thực bì trước khi trồng: Phát sạch, thu gom |
| 2 | Làm đất | Làm đất: Cuốc hố thủ công ≥ 30cm x 30m x 30cm một số hộ cuốc bằng máy, Bón lót NPK (10-5-5-9) trước khi trồng với tỷ lệ 0,1-0,2kg/hố, |
| 3 | Trồng cây và trồng dặm | Thời vụ: Từ 1/3- 31/7 hàng năm Loài cây: Keo lai, Keo TT Mật độ: từ 2000 – 3300 cây/ha Hình thức: Cuốc hố để cho hoai đất 7 ngày rồi mới trồng, Trồng dặm: 15-30 ngày tiến hành trồng dặm, + Trồng dặm: 15 đến 30 ngày sau khi trồng, + Túi bầu: Được thu gom Giống có nguồn gốc rõ ràng Thu gom rác thải và phân loại rồi đưa về hố rác công cộng |
| 4 | Chăm sóc (bón phân, vun gốc, …) | Chủ yếu là thực hiện hoạt động phát chồi: Lần 1: Sau khi trồng 1-2 tháng, xới gốc, làm cỏ, phát thực bì cạnh tranh, Lần 2: sau khi trồng 3 tháng, phát thực bì, làm cỏ thực bì cạnh tranh, Lần 3: Sau khi trồng 6 tháng, phát thực bì cạnh tranh Lần 4-5: Sau khi trồng 1 và 1,5 năm, phát thực bì + xới Lần 6: Sau khi trồng 2 năm, phát thực bì + tỉa cành Không sử dụng thuốc trừ sâu |
| 5 | Tỉa thân | Kết hợp với phát thực bì lần 1 và lần 2, Cắt tỉa những cây đa thân, để lai 1 thân chính, |
| 6 | Tỉa cành | Việc tỉa cành kết hợp hoạt đông cắt dây leo được tiến hành thực hiện vào năm thứ 2, Tỉa cành không quá 1/3 chiều cao của cây, |
| 7 | Điều tra trữ lượng rừng hàng năm | Tiến hành điều tra và theo dõi từ khi rừng đạt 2 – 7 tuổi |

2.2.1. Kế hoạch khai thác và trồng lại rừng giai đoạn 2025 - 2030

#### a) Mục tiêu

Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng.

Sẵn sàng chuẩn bị diện tích để đáp ứng kế hoạch trồng tái tạo rừng ở mùa vụ kế tiếp hướng tới mục tiêu thâm canh rừng đạt năng suất cao.

#### b) Đối tượng rừng khai thác

Chỉ khai thác rừng trồng trên đất quy hoạch là rừng sản xuất;

Rừng trồng đến tuối thành thục về công nghệ và kinh tế thì tiến hành khai thác (tùy theo từng loài cây trồng mà tuổi thành thục về công nghệ và đỉnh tăng trưởng khác nhau);

Chỉ khai thác những diện tích được các nhóm hộ đăng ký và đảm bảo đúng chu kỳ kinh doanh rừng trồng gỗ Keo từ 5-6 năm.

#### c) Phương thức khai thác

Khai thác trắng toàn diện: Áp dụng đối với rừng thuần loại Keo đối với các lô rừng đăng ký của hộ dân.

#### d) Kế hoạch khai thác, trồng mới rừng trồng hàng năm và cho cả luân kỳ

Cơ sở để xây dựng kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng hàng năm và cho 1 luân kỳ đảm bảo bền vững, ổn định sản lượng rừng, căn cứ vào các yếu tố sau:

- Diện tích rừng trồng đến tuổi thành thục về công nghệ và kinh tế;

- Yêu cầu về kinh doanh và lợi dụng gỗ;

- Sản lượng khai thác rút ra từ rừng phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng lượng tăng trưởng của toàn diện tích rừng hiện có,;

- Diện tích khai thác sẽ được cân đối và phân chia hợp lý theo kế hoạch Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2025 – 2030.

Bảng 7. Kế hoạch khai thác, trồng mới và trữ lượng của Nhóm giai đoạn 2025 -2030

| Năm khai thác | Diện tích (ha) | Trữ lượng (m3) | Sản lượng (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,025 | 353.28 | 31136.82 | 28023.14 |
| 2,026 | 782.22 | 49958.61 | 44962.75 |
| 2,027 | 606.35 | 44518.22 | 40066.4 |
| 2,028 | 552.73 | 40581.44 | 36523.29 |
| 2,029 | 385.84 | 30404.96 | 27364.46 |
| 2,030 | 244.53 | 26749.14 | 24074.22 |
| Trung bình | 487.4917 | 37224.86 | 33502.38 |

Ghi chú: Sản lượng khai thác được tính bằng 90% tổng trữ lượng rừng của nhóm, số liệu chi tiết từng loài cây tại phụ biểu báo cáo chuyên đề tăng trưởng rừng trồng nhóm hộ.

Các yêu cầu kỹ thuật của hoạt động khai thác tuân thủ đúng các yêu cầu, thủ tục/kỹ thuật của khai thác tác động thấp (Quy trình khai thác tác động thấp).

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chung về an toàn lao động trong khi thi công, khai thác. Không sử dụng lao động vị thành niên, kiểm tra kỹ dụng cụ, thiết bị như búa rìu, dao phát, cưa máy…đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Treo biển cảnh báo tại hai đầu hiện trường các khu vực khai thác. không khai thác và vận chuyển gỗ trong điều kiện thời tiết xấu như các ngày mưa to gió lớn.

Trước khi khai thác, phải tổ chức tập huấn đầy đủ cho công nhân và thợ máy về an toàn lao động khi sử dụng trang thiết bị đặc dụng, phương thức khai thác và an toàn lao động. Người lao động phải được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động khi tham gia khai thác. Hồ sơ cấp phát bảo hộ lao động, hồ sơ tập huấn phải lưu trữ đầy đủ, chấp hành nghiêm túc các quy định về vận chuyển hàng hóa.

### 2.2.2. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng giai đoạn 2025-2030

Chăm sóc rừng trồng được tiến hành trong thời gian 3 năm kể từ thời gian trồng. Kỹ thuật chăm sóc rừng được thực hiện cho từng loài cây theo Quy trình kỹ thuật của nhóm. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng giai đoạn 2025-2030 được tổng hợp trong bảng sau:

### Bảng 8. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng nhóm hộ giai đoạn 2025-2030 (ha)

| Năm CS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích | 2.166,22 | 1.550,39 | 1.357,95 | 1.910,68 | 1.514,3 | 1.152,48 |

### 2.3. Kế hoạch theo dõi đánh giá, giám sát

Để thực hiện tốt công tác quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, Công ty TNHH forestry NB Ninh Bình  - Thanh Hóa liên kết với nhóm hộ đã xây dựng kế hoạch và tần suất giám sát chi tiết. Dựa trên nghiên cứu tình hình thực tế, kế hoạch giám sát, tần suất giám sát các hạng mục và nội dung được chi tiết cụ thể theo quy trình giám sát của nhóm hộ ban hành kèm theo.

Bảng 9: Kế hoạch giám sát trong năm các hoạt động theo các cấp quản lý

| TT | Tên hoạt động | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động trồng rừng | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Hoạt động chăm sóc rừng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Hoạt động bảo vệ và phòng chống cháy rừng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Hoạt động khai thác rừng (trước, trong và sau khai thác), bao gồm cả giám sát nhà thầu khai thác | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Giám sát đánh giá nội bộ tổ chức nhóm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Giám sát tác động môi trường, xã hội, đa dạng động thực vật, thực vật ngoại lai, vùng đệm, sâu bệnh hại và an toàn lao động (Lồng ghép vào việc giám sát các hoạt động từ 1-5) | x | x | x | x | x Hoạt động khai thác rừng | x | x | x | x | x | x | x |

### 2.4. Chuỗi hành trình sản phẩm (FM/COC)

Tất cả gỗ được khai thác từ rừng thuộc phạm vi chứng nhận FSC của nhóm và bán gỗ với khai báo FSC thì phải áp dụng khai báo hồ sơ lâm sản theo quy trình CoC của nhóm (xem quy trình COC).

Để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc gỗ được sản xuất từ các Nhóm viên trong Nhóm, và ngăn ngừa sự pha trộn gỗ có chứng chỉ với gỗ không có chứng chỉ, mỗi Nhóm viên trong Nhóm cần đảm bảo tuân thủ qui trình Chuỗi hành trình sản phẩm “COC” một cách đúng đắn tại từng thời điểm gỗ của nhóm được bán ra trên thị trường với khai báo FSC.

Thông tin về tất cả các sản phẩm đã bán được biên tập và tài liệu hóa, bao gồm:

- Tên phổ thông, tên thương mại và tên khoa học của các loài;

- Tên hoặc mô tả sản phẩm;

- Khối lượng (hoặc số lượng) của sản phẩm;

- Thông tin để truy xuất nguồn gốc các lô khai thác;

- Ngày chặt hạ;

- Nếu thực hiện hoạt động sơ chế trong rừng, phải có ngày và khối lượng sản xuất;

- Các sản phẩm bán với nhãn mác chứng chỉ FSC nếu có.

Qui trình Chuỗi hành trình sản phẩm COC (xem trong quy trình chuỗi hành trình sản phẩm COC).

### 2.5. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm hộ, cộng đồng

#### a) Đối tượng

- Cán bộ công nhân viên trong công ty;

- Cán bộ trong ban quản lý nhóm FSC;

- Cán bộ lâm nghiệp địa bàn bao gồm: Kiểm lâm địa bàn các xã, các trưởng nhóm;

- Toàn bộ các hộ gia đình trong nhóm FSC;

- Nhà thầu phụ (nếu có).

#### b) Giảng viên đào tạo

- Là cán bộ kỹ thuật trong ban quản lý nhóm FSC;

- Nhân viên Kỹ thuật của Công ty;

- Chuyên gia chứng chỉ rừng của đơn vị tư vấn;

- Tùy từng nội dung đào tạo, Ban quản lý sẽ thuê chuyên gia trong lĩnh vực để đào tạo kiến thức phù hợp.

#### c) Nội dung đào tạo

Nội dung tập huấn được phân ra làm 03 chuyên đề chính với các nội dung chi tiết:

Tuyên truyền về FSC và quản lý nhóm:

- Các nguyên tắc phát triển rừng bền vững, kiến thức về quản lý rừng bền vững;

- Mô hình hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC nhóm hộ;

- Tập huấn Luật lâm nghiệp, thông tư số 28/2018 và 13/2023 (bổ sung, sửa đổi một số điều của thông tư 28/2018);

- Tập huấn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;

- Nâng cao kiến thức về các yêu cầu luật định, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và Công ước Quốc tế.

Kỹ thuật lâm sinh – giám sát đánh giá:

- Kiến thức về giám sát đánh giá đa dạng sinh học và quản lý rừng đáp ứng yêu cầu của FSC về bảo vệ đa dạng sinh học trong kinh doanh rừng;

- Kiến thức về giám sát đánh giá tác động môi trường, tác động xã hội và quản lý rừng đáp ứng yêu cầu của FSC về bảo vệ môi trường trong kinh doanh rừng;

- Kỹ thuật vườn ươm, trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác rừng, kỹ thuật khai thác tác động thấp;

- Tập huấn điều tra rừng, xác định các khu rừng có giá trị bảo tồn cao;

- Quy trình, kỹ thuật sử dụng hóa chất và các thiết bị chuyên dụng trong lâm nghiệp;

- Quy trình tiếp nhận hòm thư góp ý và giải quyết khiếu nại.

An toàn lao động – PCCCR:

- Sơ cấp cứu và an toàn lao động, công ước ILO;

- Quy trình phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng;

- Quy trình Sử dụng hóa chất và Thuốc bảo vệ thực vật.

Để đáp ứng với những nhiệm vụ đã xác định trong phương án, hàng năm công ty tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với nhu cầu sử dụng để nâng cao trình độ về quản lý rừng bền vững cho các thành viên nhóm, cho người lao động,

Kế hoạch đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm hộ được xác định như sau:

Bảng 10: Kế hoạch đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm hộ thuộc Nhóm hộ tham gia quản lý rùng bền vững giai đoạn 2025 – 2030

| TT | Chuyên đề tập huấn | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giảng viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Tuyên truyền về FSC và quản lý nhóm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 2 | Kỹ thuật lâm sinh – giám sát đánh giá |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | An toàn lao động – PCCCR - BVTV |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |

d) Hình thức và tần suất đào tạo

Bảng 13: Hình thức và tần suất đào tạo

| TT | Chuyên đề tập huấn | Đối tượng | Thời lượng | Tần suất | Hình thức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyên truyền về FSC và quản lý nhóm | Cán bộ công nhân viên công ty, cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm, các hộ gia đình | 1 ngày | 1 lần/năm | Gửi mail, gửi tài liệu trực tiếp. Tập huấn tại công ty, tập huấn tại xã và tập huấn tại các khu trong địa bàn. |
| 2 | Kỹ thuật lâm sinh – giám sát đánh giá | Cán bộ công nhân viên công ty, kiểm lâm cán bộ lâm nghiệp, các hộ gia đình. | 1 ngày | 1 lần/năm | Tập huấn tại công ty, Tập huấn tại xã và tập huấn tại các khu trong địa bàn. |
| 3 | An toàn lao động – PCCCR – Quy trình sử dụng hóa chất/thuốc BVTV | Cán bộ công nhân viên công ty, các hộ gia đình | 1 ngày | 1 lần/năm | Tập huấn tại công ty, tập huấn tại xã và tập huấn tại các khu trong địa bàn Cấp phát PPE và thiết bị sơ cứu |
| 4 | Tập huấn quản lý nhóm và hướng dẫn các quy trình quản lý nhóm | Cán bộ công ty, Nhóm FSC cấp thôn và kiểm lâm địa bàn | 1 ngày | 1 lần/năm | Tập huấn theo nhóm cấp xã |

2.6. Kế hoạch bảo vệ rừng theo phân vùng chức năng rừng

a) Kế hoạch bảo vệ rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVs)

Do toàn bộ diện tích rừng trong phạm vi xin cấp chứng chỉ của Nhóm đều là rừng trồng sản xuất và không có những diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng phương án phối hợp bảo về và khôi phục 327,2 ha rừng tự nhiện (rừng sản xuất và phòng hộ) theo nguyên tắc 6 của Bộ tiêu chuẩn QLRBV, cụ thể.

(1) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Tập huấn nâng cao năng lực về BVR và PCCCR cho các Hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên.

(2) Phối hợp trong công tác tuần tra bảo vệ rừng, truy quét, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR và PCCCR trên diện tích rừng tự nhiên.

(3) Khi phát hiện hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên khu vực rừng tự nhiên phối hợp bảo vệ với Nhóm hộ QLRBV và CCR  thì đơn vị phát hiện ban đầu phải kịp thời thông báo cho đơn vị phối hợp để huy động lực lượng cùng tham gia phối hợp.

(4) Xây dựng hệ thống biển báo khu vực mẫu đại diện ở các nơi ven sông suối, (hồ đập) cảnh báo người dân đây là khu vực ưu tiên cho bảo tồn

(5) Có lịch trình phối hợp kiểm tra rừng khu vực mẫu đại diện hàng quý cũng như kiểm tra đột xuất để nắm bắt tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời đối tượng có hành vi vi phạm. Có biên bản làm việc sau các lần phối hợp kiểm tra.

(6) Tổ hỗ trợ kỹ thuật FSC kết hợp cùng UBND xã Luận Thành, Hạt kiểm lâm huyện Thường Xuân tổ chức, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xâm lấn rừng, cải tạo rừng tự nhiên trái phép, sớm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

(7) Xác định các quy định bị cấm trong khu rừng mẫu đại diện bao gồm: Xâm lấn, lấn chiếm đất đai; Trộm cắp, khai thác trái phép gỗ trong khu vực mẫu đại diện; Chăn thả gia súc không kiểm soát tại khu vực mẫu đại diện; Khai thác, săn bắt, nuôi nhốt trái phép động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm (IUCN, Sách đỏ, Nghị định 06/2019, Nghị định 84/2021); Sử dụng lửa trong khu vực mẫu đại diện; Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật; Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật.

b) Kế hoạch bảo vệ hành lang sông suối

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định diện tích rừng có chức năng bảo vệ nguồn nước và phòng chống xói mòn đất (theo Nguyên tắc số 6), tổng số có 36,821 ha diện tích rừng hành lanh ven sông suối cần phải được bảo vệ và phát triển thảm thực vật tự nhiên nhằm cải thiện khả năng bảo vệ nguồn nước cho vùng hạ lưu.

Giải pháp thực hiện:

- Đối với các lô rừng tiếp giáp với hành lang ven suối mà rừng đang ở giai đoạn chăm sóc nuôi dưỡng (từ tuổi 2) đến trước khai thác thì tiếp tục bảo vệ khu vực hành lang sông suối (tổi thiểu 5 m tính từ mép nước), không được phát dọn thực bì trên khu vực này. Khuyến khích chủ rừng trồng xen các loài cây bản địa với hàng Keo trong phạm vi hành lang ven suối. Các loài cây bản địa có thể lựa chọn là những loài phổ biến và có giá trị ở địa phương. Khi đến tuổi khai thác thì biện pháp xử lý với khu vực hành lang ven suối được thực hiện như đối tượng đến tuổi khai thác dưới đây.

- Đối với các khu rừng Keo và bồ đề đến tuổi khai thác: Khi khai thác những lô rừng này thì những hàng cây nằm trong vùng hành lang ven sông suối chỉ được khai thác tối đa 70%. Số cây còn lại phải được giữ lại để làm hành lang ven suối. Phải trồng bổ sung cây bản địa xen dưới tán của những cây keo và bồ đề chừa lại để tạo ra một hành lang ven suối dọc theo khu vực tiếp giáp với lô rừng. Khi chăm sóc rừng không được phát dọn thực bì trong khu vực hành lang ven suối nhằm duy trì lớp thảm thực vật để che phủ và ngăn chặn khả năng sói mòn bề mặt làm ảnh hưởng đến nguồn nước. Không được phát dọn hoặc phá hỏng vành đai cây bụi này. Không được trồng rừng lên phần diện tích vành đai cây bụi tự nhiên này.

- Đối với những lô rừng đã khai thác và trồng lại (rừng ở tuổi 1) nếu có phần diện tích hành lang ven suối thì phải tiến hành trồng xen cây bản địa vào và thực hiện các giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, hạn chế tối đa sự tác động tới thảm thực vật tự nhiên và lớp đất mặt.

- Đối với những lô rừng tiếp giáp hoặc có khe suối cạn chảy qua, nếu chiều rộng lòng suối <5m thì không phải chừa hành lang sông suối. Tuy nhiên, chủ rừng phải có ý thức bảo vệ những dải cây bụi mọc tự nhiên hai bên bờ suối để hạn chế những tác động xấu đến đất và nguồn nước trong mùa mưa.

- Ban quản lý Nhóm hộ QLRBV và CCR có nhiệm vụ phối hợp với các nhóm xã và Khu để giám sát đánh giá quá trình thực hiện việc bảo vệ hành lang ven sông suối của các chủ rừng có diện tích tiếp giáp với hành lang ven suối nhằm đảm bảo sự tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn QLRBV của FSC và các quy định khác của nhóm.

2.7. Kế hoạch thực hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro đến môi trường và xã hội trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp của nhóm

2.7.1. Xác định các rủi ro tiềm ẩn đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp của nhóm

Kết quả đánh giá tác động môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động sản xuất của nhóm đã xác định được cacs rủi rỏ và đánh giá mức độ rủi ro. Kết quả được tổng hợp trong Bảng 14.

Biểu 11. Ma trận rủi ro tiềm ẩn thường gặp trong các HĐSX lâm nghiệp

| STT | Mối nguy hiểm | Hoạt động |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vườn ươm* | Trồng rừng | Chăm sóc | Khai thác | Vận chuyển |
| I | Mối nguy hiểm đến công nhân/ người thực hiện hoạt động lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi ảnh hưởng đến đường hô hấp |  | C | C | C | B |
| 2 | Ngộ độc do tiếp xúc với một số hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật |  | B | A |  |  |
| 3 | Điện giật do va quệt vào lưới điện |  | C | C | A | A |
| 4 | Vật độc như rắn, rết, bọ cạp, ong,… chích/ cắn |  | A | A | A | A |
| 5 | Bỏng ngạt do lửa rừng hoặc đốt thực bì |  | A | B | A |  |
| 6 | Trơn trượt ngã trên các sườn dốc |  | A | A | A | A |
| 7 | Đá, đất lăn, trượt theo sườn dốc gây tại nạn |  | A | A | A | A |
| 8 | Ngộc độc (nguồn nước, nấm độc, các loại hoa quả, lá cây ở trong rừng) |  | B | B | B | B |
| 9 | Say nắng trong lúc làm việc |  | B | B | B | B |
| 10 | Cây đổ gây tai nạn |  | C |  | A | A |
| 11 | Cành cây khô mục rơi xuống gây tai nạn |  | C | B | A | A |
| 12 | Mất thăng bằng, ngã đổ theo cây |  | C | A | A | A |
| 13 | Đứt xích cưa xăng khi cắt cây |  | C |  | A | A |
| 14 | Gãy lam cưa xăng |  | C |  | A | A |
| 15 | Bụi (do mạt cưa khi cắt cây bằng cưa máy) |  | C |  | A | A |
| 16 | Tiếng ồn từ máy cưa, máy cắt cỏ (làm giảm thính giác) |  | C | A | A | A |
| 17 | Đứt cáp tời xe gây tai nạn |  | C |  | A | A |
| 18 | Xe trôi xuống dốc gây tai nạn |  | A | A | A | A |
| 19 | Gỗ trôi từ trên cao xuống |  |  | A | A | A |
| 20 | Nước cuốn trôi |  | A | A | A | A |
| 21 | Sa lầy |  | A | A | A | A |
| 22 | Gỗ đè |  |  | A | A | A |
| 23 | Người rơi khỏi xe gây tai nạn |  | A | A | A | A |
| 24 | Gỗ rơi xuống đường gây tai nạn |  |  |  | A | A |
| 25 | Lật xe gây tai nạn |  | A | A | A | A |
| 26 | Cuốc vào chân |  | A | A |  |  |
| 27 | Cuốc, cắt vào người khác do đứng quá gần |  | A | A | A | A |
| 28 | Cây đè do khai thác sai kỹ thuật |  |  |  | A | A |
|  | II. Mối nguy hại đến cộng đồng xung quanh |  |  |  |  |  |
| 29 | Ảnh hưởng/ thiệt hại đến tài sản của người dân sống xung quanh rừng do mở đường vận xuất, khai thác và vận chuyển gỗ,… |  | A | A | A | A |
| 30 | Tiếng ồn do cưa xăng, xe tải và máy móc khi khai thác rừng gần cạnh khu dân cư |  | C | A | A | A |
| 31 | Đường xá bị hỏng do xe chở gỗ từ rừng |  |  |  | A | A |
| 32 | Ô nhiễm nguồn nước do xói mòn đất, đốt thực bì, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật |  | A | A | A | A |

Ghi chú: * hoạt động vườn ươm không áp dụng đối với Nhóm

A – mức rủi ro cao: dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, xã hội, cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro

B – mức rủi ro trung bình: có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Cần phải thực hiện các biện pháp theo dõi nhằm phát hiện và ngăn ngừ kịp thời.

C – mức rủi ro thấp: ít có khả năng gây ra ảnh hưởng đến môi trường, xã hội. Chưa cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro.

2.7.2. Các giải pháp thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro đến an toàn lao động

-  Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động:

Theo quy định của nhóm, chủ rừng phải tự chịu trách nhiệm trang bị bảo hộ lao động cho mình cũng như bảo hộ lao động của những người được thuê làm việc trên diện tích rừng của mình. Yêu cầu về bảo hộ lao động bắt buộc khi tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh trên rừng được quy định tại Phụ lục 05.

Trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, chủ rừng phải chịu sự giám sát của quản lý nhóm nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo các nguyên tắc và tiêu chí của bộ tiêu chuẩn FSC và các quy định khác của nhóm.

- Tập huấn an toàn lao động và kỹ thuật:

Hằng năm, ban quản lý nhóm hộ phải tổ chức tập huấn về an toàn lao động và kỹ thuật cho các hộ gia đình thành viên, có trách nhiệm thống kê những hoạt động cần tập huấn, đối tượng cần tập huấn phù hợp với những hoạt động sản xuất lâm nghiệp của họ trong năm để có căn cứ lên kế hoạch tập huấn hằng năm (xem thêm ở nội dung kế hoạch tập huấn ở phần sau).

2.7.3. Kế hoạch giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn đến môi trường và xã hội

Bảng 12, các tác động tiêu cực tiềm ẩn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh rừng của nhóm và giải pháp giảm thiểu rủi ro.

Bảng 12. Các tác động tiêu cực tiềm ẩn liên quan HĐSXKD của nhóm

| Các dạng tác động tiêu cực tiềm ẩn | Mức độ tác động |  |  | Các biện pháp để ngăn ngừa và làm giảm thiểu các thiệt hại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Xói mòn đất và làm mất chất dinh dưỡng của đất |  |  |  |  |
|  Xói mòn đất do cày sâu |  |  | C | - Không cho phép cày ở bất cứ hoàn cảnh nào |
|  Đất bị nén chặt do sử dụng máy móc nặng |  | B |  | - Ngăn ngừa việc sử dụng máy nặng đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt |
|  Xói mòn đất ở đất dốc | A |  |  | - Các hoạt động quản lý rừng ở đất dốc cần được thực hiện dọc theo - đường đồng mức |
|  Xói mòn đất là kết quả của việc chặt trắng và sử dụng kỹ thuật khai thác không phù hợp | A |  |  | - Không khai thác trắng diện tích lớn hơn 10 ha trên lập địa có độ dốc trên 25o - Sử dụng các kỹ thuật khai thác phù hợp |
|  Đất mất chất dinh dưỡng là kết quả của việc thực hiện công tác quản lý kém | A |  |  | - Không cho phép đốt thực bì ở bất cứ hoàn cảnh nào - Sử dụng các loài cây có khả năng tổng hợp Ni-tơ để cải thiện độ - phì nhiêu của đất - Trong quá trình tỉa thân tỉa cành xem xét các cách để kết hợp đưa chất hữu cơ trở lại đất - Vỏ cây bóc để lại lâm phần nhằm giữ chất hữu cơ lại đất |
| - Giảm chất lượng nước và thay đổi về lượng nước |  |  |  |  |
|  Hạ thấp bề mặt nước và/hoặc mạch nước ngầm do trồng các loài cây cần nhiều nước |  | B |  | - Không trồng các loài cây cần nhiều nước ở những khu vực đầu nguồn hoặc gần nguồn nước |
|  Tăng bề mặt thoát nước với nguy cơ hậu quả của xói mòn và lũ lụt cục bộ | A |  |  | - Không khai thác trắng diện tích lớn hơn 10 ha trên lập địa có độ dốc trên 25o - Tránh các hoạt động làm nén chặt đất và giảm sự thấm nước của đất ví dụ sử dụng máy móc hạng nặng sử dụng máy móc hạng nặng đặc biệt là trong điều kiện ẩm ướt |
|  Tăng độ đục của nước làm nguy cơ thiệt hại cho việc nuôi cá và sinh vật sống dưới nước | A |  |  | - Không cho phép cày trong bất kỳ trường hợp nào - Không khai thác trắng diện tích vượt quá 10 ha trên lập địa có độ dốc trên 25o - Khai thác chỉ được thực hiện khi đất khô - Máy móc khai thác không được hoạt động trong vòng 10 m từ mặt nước trừ những điểm được chỉ định - Không khai thác trắng ở vùng đệm dọc nguồn nước |
|  Giảm chất lượng nước do ô nhiễm và các mảnh vật liệu vụn |  | B |  | - Các mảnh vật liệu vụn do khai thác cần được thu gom loại bỏ khỏi nguồn nước - Không thay dầu cho máy móc tại vùng đệm - Hóa chất được cấp phép nói chung bị cấm sử dụng trong phạm 10 m từ ven sông suối và 30 m quanh hồ chứa nước và hồ - Nước rửa, thuốc bảo vệ thực vật không sử dụng và các thùng chứa cũ phải được xử lý cẩn thận và không làm tổn hại đến môi trường |
| III. Thiệt hại đối với hệ sinh thái địa phương |  |  |  |  |
|  Mất đi môi trường sống và các loài do trồng thuần loài thâm canh | A |  |  | - Thiết lập các khu rừng trồng trên đất trống (đất không được chuyển đổi từ rừng tự nhiên từ năm 2010) - Thiết lập và duy tri các vùng đệm dọc theo các nguồn nước vĩnh viễn với quản lý rừng không khai thác trắng và làm tăng thảm thực vật đa tầng tán với các loài cây bản địa - Duy trì và bảo vệ tái sinh tự nhiên tất cả các loài cây bản địa - Quản lý phù hợp tất cả các diện tịch được xác định có giá trị bảo tồn cao - Khuyến khích sự tái sinh tự nhiên có từ rừng trồng hỗn giao |
|  Tái sinh tự nhiên bị hạn chế là kết quả từ hoạt động quản lý lập địa kém | A |  |  | - Không cho phép đốt thực bì ở bất cứ hoàn cảnh nào do nó phá hủy sự tái sinh tự nhiên tiềm năng - Hoạt động cày ủi không được phép ở bất cứ hoàn cảnh nào do nó giết chết sự tái sinh tự nhiên - Bảo vệ nghiêm ngặt cây tái sinh tự nhiên khi làm cỏ phát dọn thực bì - Thảm thực bì tự nhiên còn lại phải được duy tri để khuyến khích tái - sinh tự nhiên |
|  Đưa các loài ngoại lai vào có thể dẫn tới việc không kiểm soát được cỏ dại để lây lan sang hệ sinh thái địa phương |  |  | C | - Cẩn thận lựa chọn các loài được trồng thử nghiệm và nguồn gốc của chúng |
|  Ô nhiễm từ việc sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật và diệt cỏ bị cấm và sử dụng bất cẩn các hoại hóa chất, dầu xăng được cho phép |  | B |  | - Không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật và diệt cỏ bị cấm - Hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất được cho phép và kiểm soát chặt chẽ theo hướng dẫn của các nhà sản xuất sản phẩm - Cấm sử dụng các loại hóa chất nông nghiệp có phép trong vòng 10 m từ mép sông suối và 30 m quanh vòng hồ, khu chứa nước - Nước rửa, thuốc bảo vệ thực vật không sử dụng và các thùng chứa cũ phải - được xử lý cẩn thận và không làm tổn hại đến môi trường - Sử dụng nhiều tối đa các loại dầu nhờn thân thiện với môi trường cho máy cưa, máy móc nếu có - Duy trì các kho trữ nhiên liệu và ngăn ngừa việc rơi đổ, cung cấp - phương tiện để xử lý dầu thải |
|  Đưa vào các loài sâu bệnh và dịch hại mới | A |  |  | - Thường xuyên giám sát cho sự bùng phát sâu bệnh và dịch hại - Khuyến khích sự tái sinh tự nhiên là kết quả của việc trồng rừng hỗn giao để giảm thiểu sự bùng phát sâu bệnh và dịch hại |
| IV. Lửa rừng |  |  |  |  |
|  Cháy rừng không kiểm soát | A |  |  | - Sử dụng các biện pháp kiểm soát lửa rừng ví dụ như thiết lập đường băng xanh cản lửa, thu dọn vật gây cháy và hạn chế đưa chất cháy vào rừng trồng - Đi tuần tra thường xuyên định kỳ và giao nhiệm vụ rõ rang cho đội phòng chống chữa cháy |

Ghi chú:

A – mức rủi ro cao: dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, xã hội, cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro

B – mức rủi ro trung bình: có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Cần phải thực hiện các biện pháp theo dõi nhằm phát hiện và ngăn ngừ kịp thời.

C – mức rủi ro thấp: ít có khả năng gây ra ảnh hưởng đến môi trường, xã hội. Chưa cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro.

- Thống kê và đánh dấu những khu vực tiềm ẩn rủi ro cháy rừng, xói mòn và rác thải

Hằng năm quản lý nhóm phải phối hợp với các tổ hợp tác để rà soát, đánh dấu và thống kê diện tích những khu vực có nguy cơ cháy rừng, xói mòn và sạt lở cao (như những khu có khả năng sạt lở, hành lang sông suối, khu vực có kế hoạch khai thác trồng lại để theo dõi xói mòn, cháy rừng và cảnh báo mức độ nguy hiểm. Những khu rừng gần khu dân cư có nguy cơ bị vứt rác vào rừng cũng phải được đánh dấu theo dõi và cắm biển cảnh báo để hạn chế rủi ro.

- Đánh giá, giám sát tác động môi trường và xã hội:

Kết quả đánh giá tác động môi trường xã hội ban đầu của Nhóm đã xác định hoạt động khai thác và trồng lại rừng là hai hoạt động có tiềm ẩn gây ra những tác động tiêu cực đến đất, nguồn nước cũng như an toàn lao động. Vì thế, trước khi thực hiện những hoạt động này cần phải đánh giá tác động môi trường và xã hội. Quy trình đánh giá tác động môi trường xã hội thực hiện theo hướng dẫn trong Sổ tay QLRBV, 2025.

- Tham vấn các bên liên quan:

Hằng năm, Chủ thể nhóm phải tiến hành tham vấn các bên liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Việc tham vấn nhằm mục đích lấy ý kiến của các bên liên quan về kế hoạch sản xuất của mình để giảm thiểu những rủi ro về môi trường và xã hội, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương sống gần rừng cũng như đến môi trường đất, nước và không khí liên quan đến lô rừng có kế hoạch tiến hành các hoạt động. Việc tham vấn các bên liên quan được thực hiện theo quy trình tham vấn (Sổ tay QLRBV, 2025).

- Tuyên truyền vận động:

Hăng năm, chủ thể nhóm phải phối hợp với chính quyền địa phương nhằm tuyên triền, vận động người dân địa phương để giảm thiểu những tác động xấu từ các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường và xã hội như: Vứt rác trong rừng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc không theo quy trình, không xử lý rác thải độc hại như bao vì thuốc bảo vệ thực vật, sóc rửa bình phun thuốc bảo vệ thực vật vào nguồn nước sông suối, không dọn vệ sinh rừng sau khi thực hiện các hoạt động lâm sinh và khai thác,…vv.

2.8.  Phân tích kinh phí và lợi nhận từ hoạt động trồng rừng của nhóm:

Theo kế hoạch khai thác của Nhóm, trong giai đoạn 2025 – 2030, mỗi năm nhóm dự kiến khai thác khoảng hơn 487,5 ha rừng với sản lượng gỗ khai thác hằng năm trung bình trên 37.224,86 m3/năm.

Bảng 13. Dự toán đầu tư cho 01ha trồng keo

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Định mức |  | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| I | Chi phí trực tiếp ( Nhân công+Vật liệu) |  |  |  |  | 147,6 |  | 65,268,400.0 |  |
| 1 | Chi phí trồng + chăm sóc năm 1 |  |  |  |  | 128,1 |  | 47,010,200.0 |  |
| 1.1 | Chi phí nhân công trồng |  |  |  |  | 128,1 |  | 35,163,450.0 |  |
| a | Xử lý thực bì | m2 | 10.000 | 343 | m2/c | 29,2 | 274.500 | 8,015,400.0 |  |
| b | Đào hố (30 x 30 x 30) | hố | 2.200 | 97 | hố/c | 22,7 | 274.500 | 6,231,150.0 |  |
| c | Lấp hố | hố | 2.200 | 248 | hố/c | 8,9 | 274.500 | 2,443,050.0 |  |
| d | Vận chuyển cây giống & trồng ,thu gom túi bầu | Cây | 2.200 | 55 | cây/c | 40,0 | 274.500 | 10,980,000.0 |  |
| e | Trồng dặm (10% trồng chính) | Cây | 220 | 43 |  | 5,1 | 274.500 | 1,399,950.0 |  |
| f | Vận chuyển + bón phân | Cây | 2.200 | 99 | cây/c | 22,2 | 274.500 | 6,093,900.0 |  |
| 1.2 | Chi phí nhân công chăm sóc năm 1 | Công |  |  |  | 19,5 |  | 5,752,750.0 |  |
| a | Phát chăm sóc | m2 | 10.000 | 514 | m2/c | 19,5 | 274.500 | 5,352,750.0 |  |
| b | Dãy cỏ xới hố, vun gốc (0,8-1,0m) | Cây |  | 90 | hố/c | - | 274.500 | - |  |
| c | Bảo vệ rừng | đ/ha |  |  |  |  | 400.000 | 400,000.0 |  |
| 1.3 | Chi phí vật tư |  |  |  |  |  |  | 6,094,000.0 |  |
| - | Cây giống (kể cả trồng dặm 10%) | Cây | 2.420 |  |  | 2.420 | 900 | 2,178,000.0 |  |
| - | Phân bón (Trồng và chăm sóc) | Kg | 2.200 | 0,2 | kg/hố | 440 | 8.900 | 3,916,000.0 |  |
| 2 | Chi phí nhân công chăm sóc năm thứ 2 |  |  |  |  | 33,5 |  | 9,595,750.0 |  |
| - | Phát chăm sóc lần 1 | m2 | 10.000 | 514 | m2/c | 19,5 | 274.500 | 5,352,750.0 |  |
| - | Dãy cỏ, xới hố, vun gốc đường kính 0,6m | cây |  | 141 | hố/c | - | 274.500 | - |  |
| - | Phát chăm sóc lần 2 | m2 | 10.000 | 716 | m2/c | 14,0 | 274.500 | 3,843,000.0 |  |
| - | Dãy cỏ, xới hố, vun gốc đường kính 0,6m | cây |  | 141 | hố/c | - | 274.500 | - |  |
| - | Bảo vệ rừng | đ/ha |  |  |  |  | 400.000 | 400,000.0 |  |
| 3 | Chi phí nhân công chăm sóc năm thứ 3 |  |  |  |  | 30,1 |  | 8,662,450.0 |  |
| 1 | Phát chăm sóc lần 1 | m2 | 10.000 | 650 | m2/c | 15,4 | 274.500 | 4,227,300.0 |  |
| 2 | Phát chăm sóc lần 2 | m2 | 10.000 | 679 | m2/c | 14,7 | 274.500 | 4,035,150.0 |  |
| 3 | Bảo vệ rừng | đ/ha |  |  |  |  | 400.000 | 400,000.0 |  |
| II | Chi phí gián tiếp |  |  |  |  | 7,03 |  | 2,423,241.0 |  |
|  | Chi phí khảo sát, thiết kế trồng rừng | Công/ha |  | 7,03 |  | 7,03 | 344.700,0 | 2,423,241.0 |  |
| TỔNG DỰ TOÁN (I+II) |  | ha |  |  |  |  |  | 67.691.641,0 |  |

Theo tính toán thì một ha keo tại địa phương trồng hết 67.691.641 vnđ

Bảng 14. Tiền lãi dự kiến của 01 ha keo trồng 05 năm

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Định mức | Khối lượng (Công, tấn,m3, ha) | Đơn giá | Thành tiền (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GIÁ TRỊ SẢN PHẨM |  |  |  |  | 129,510,512 |
| I. | SẢN LƯỢNG THƯƠNG PHẨM | m3 |  |  |  | - |
| 1 | Diện tích khai thác | ha |  | 1.00 |  |  |
| 2 | Sản lượng khai thác | m3 |  | 107 |  |  |
| 3 | Sản lượng thương phẩm | m3 |  | 107 |  |  |
|  | Gỗ nguyên liệu giấy: | m3 |  | 64 |  | - |
|  | Gỗ gia dụng | m3 |  | 43 |  | - |
| II. | TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM |  |  | 86 |  | 116,496,672 |
| 1. | Gỗ nguyên liệu giấy : | tấn |  | 52 | 1,160,000.0 | 59,794,752 |
| 2. | Gỗ gia dụng | tấn |  | 34 | 1,650,000.0 | 56,701,920 |
| III | CÔNG TY TRỢ GIÁ |  |  |  |  | 13,013,840 |
| 1. | Gỗ nguyên liệu giấy : | tấn |  | 52 | 70,000.0 | 3,608,304 |
| 2. | Gỗ gia dụng | tấn |  | 34 | 70,000.0 | 2,405,536 |
| 3. | Hỗ trợ cây giống | cây/ha |  |  |  | - |
| 4. | Hỗ trợ từ khi trồng đến khai thác khai thác | Đ/ha |  | 1.00 | 7,000,000.0 | 7,000,000 |
| B | TỔNG CHI PHÍ |  |  |  |  | 93,651,632 |
| I | CHI PHÍ KHAI THÁC |  |  |  |  | 24,359,991 |
| 1. | Chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế khai thác (Công ty hỗ trợ) |  |  |  |  | 5,330,496 |
| - | Thiết kế khai thác | Công/m3 | 0.127 | 13.64 | 344,700 | 4,701,201 |
| - | Thẩm định thiết kế khai thác | Công/m3 | 0.017 | 1.83 | 344,700 | 629,295 |
| 2. | Chi phí trực tiếp ( T ) |  |  |  |  | 19,029,496 |
| a. | Chi phí nhân công ( NC ) |  |  |  |  | 15,451,658 |
| - | Luỗng phát thực bì trước khai thác | m2/công | 748 | 13.37 | 191,406 | 2,558,904 |
| - | Chặt hạ, cắt khúc gỗ | Công/m3 | 0.203 | 19.62 | 191,406 | 3,755,415 |
| - | Bóc vỏ gỗ nguyên liệu giấy | Công/m3 | 0.158 | 9.16 | 191,406 | 1,753,760 |
| - | Thu gom tập kết gỗ ( cự ly ≤100m ) | Công/m3 | 0.481 | 25.83 | 191,406 | 4,943,499 |
| - | Bốc lên xe | Công/m3 | 0.3 | 7.75 | 191,406 | 1,483,050 |
| - | Vệ sinh rừng sau khai thác | Công/ha | 5 | 5.00 | 191,406 | 957,030 |
| b. | Chi phí vật tư |  |  |  |  | 3,577,837 |
| - | Nhiên liệu cắt hạ, cắt khúc | Lít/m3 | 1 | 107.39 | 22,340 | 2,399,093 |
| - | Tu sửa đường vận xuất, vận chuyển trong và ngoài lô | đ/m3 |  | 107.39 | 10,976 | 1,178,745 |
| II | Chi phí trồng và chăm sóc rừng 3 năm |  |  | 1.00 |  | 67,691,641 |
| 1 | Keo | đ/ha |  | 1.00 | 67,691,641 | 67,691,641 |
| 4 | HG Keo lai+Bạch đàn | đ/ha |  |  |  | - |
| III | Chi phí bảo vệ rừng thêm 4 năm | đ/ha |  | 1.00 | 400,000.00 | 1,600,000 |
| C | LỢI NHUẬN (A-B) |  |  |  |  | 41,189,375 |
|  | Giá trị sản phẩm bình quân/ha |  |  |  |  | 129,510,512 |
|  | Bình quân lợi nhuận/ha | đ/ha |  |  |  | 41,189,375 |

2.9. Dự trù kinh phí duy trì chứng chỉ rừng

Để duy trì chứng chỉ rừng hằng năm, Nhóm cần phải thực hiện các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho quản lý nhóm và thành viên nhóm; trang bị các phương tiện thực hiện QLRBV và bảo hộ lao động cho nhóm; chi phí giám sát thường xuyên và đánh giá nội bộ; chi phí đánh giá chứng nhận thường niên và chi phí khắc phục các điểm không phù hợp. Dự trù kinh phí cho hoạt động này được tổng hợp trong bảng sau:

# Bảng 15: Dự trù kinh phí duy trì chứng chỉ FSC FM cho nhóm (tính cho 1 năm)

| TT | Hoạt động | Đơn giá (đ) | Số lượng (nhóm) | Chi phí (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Chi phí hoạt động |  |  | 52.750.000 |
| - | Tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền | 10.000.000 | 5 | 50.000.000 |
| - | Túi sơ cứu thương | 250.000 | 5 | 1.250.000 |
| - | Biển cảnh báo rủi ro | 150.000 | 10 | 1.500.000 |
| II. | Chi phí giám sát |  |  | 75.000.000 |
| - | Giám sát thường xuyên | 10.000.000 | 5 | 50.000.000 |
| - | Đánh giá nội bộ | 5.000.000 | 5 | 25.000.000 |
| III. | Chi phí đánh giá chứng nhận thường niên |  |  | 150.000.000 |
| IV. | Chi phí khắc phục điểm không phù hợp | 10.000.000 | 5 | 50.000.000 |
|  | Tổng cộng |  |  | 327.750.000 |

Như vậy, dự trù hằng năm, Nhóm cần phải chi khoảng 327.750.000 nghìn đồng cho các hoạt động duy trì chứng chỉ nhóm. Kinh phí này do Công ty TNHH forestry NB Ninh Bình và các đối tác liên kết bao tiêu sản phẩm gỗ của nhóm tài trợ. Ngoài các chi phí trên, chủ rừng là thành viên nhóm cần phải tự chịu trách nhiệm về các chi phí đầu tư trồng rừng của mình.

Phần IV

# TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

## I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1.1. Đối với công ty TNHH Foresty NB

Là Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, là chủ sở hữu chứng chỉ rừng. Công ty luôn thể hiện vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý rừng bền vững. Với vai trò hỗ trợ và quản lý hệ thống quản lý rừng bền vững công ty đã và đang thực hiện một số hoạt động:

- Hỗ trợ kinh phí vận hành và duy trì chứng chỉ rừng (bao gồm cả chi phí đánh giá chứng chỉ rừng);

- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật để xây dựng, vận hành hệ thống chứng chỉ rừng;

- Liên kết với các hộ dân để triển khai, áp dụng các biện pháp lâm sinh nhằm tăng năng suất trong lâm nghiệp;

- Chia sẻ lợi ích với các nhóm hộ tham gia chứng chỉ rừng;

- Cam kết thu mua sản phẩm để chế biến suất khẩu sản phẩm;

### 1.2. Ban Quản lý nhóm

Với tư cách là quản trị viên và điều phối viên của các hoạt động chứng nhận FSC chịu trách nhiệm cho các lĩnh vực sau:

- Hàng tháng, hàng quý tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát các khu rừng trồng tham gia chứng chỉ:

+ Kiểm tra sự tuân thủ hoạt động của tất cả các thành viên tiềm năng đối với các Nguyên tắc FSC, bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra, thảo luận với thành viên tiềm năng và đánh giá toàn diện;

+ Thông báo cho Tổ chức chứng nhận về kế hoạch chấp nhận thành viên mới;

+ Đảm bảo đơn xin gia nhập nhóm và tuyên bố chấp thuận được ký với tất cả các thành viên nhóm;

+ Cung cấp thông tin văn bản cho thành viên nhóm khi cần thiết, bao gồm:

* Mô tả cơ cấu tổ chức;

* Trách nhiệm của Ban đại diện/ Trưởng nhóm nhóm và các thành viên;

* Các quy tắc liên quan đến tư cách thành viên của nhóm;

* Các quy tắc liên quan đến việc rút các thành viên khỏi nhóm;

* Mô tả rõ ràng về quy trình thực hiện hành động khắc phục được ban hành nội bộ hoặc bởi Tổ chức chứng nhận;

* Thủ tục kết nạp các thành viên nhóm mới;

* Thủ tục khiếu nại cho các thành viên nhóm.

+ Dựa trên kết quả đánh giá, đảm bảo rằng sự KPH được giải quyết kịp thời;

+ Nếu có vấn đề liên quan đến một số thành viên nhóm và không thể được giải quyết, có thể loại trừ thành viên nhóm khỏi nhóm chứng nhận bằng cách khai trừ khỏi nhóm và báo cáo danh sách cập nhật cho tổ chức chứng nhận trong thời hạn 1 tháng;

+ Nếu kết nạp thêm thành viên mới, gửi báo cáo danh sách cập nhật cho Tổ chức chứng nhận trong thời hạn 1 tháng.

- Thu thập tất cả các thông tin liên quan từ các thành viên trong nhóm để có cái nhìn tổng quan về tất cả các hoạt động và cho phép kiểm toán hiệu quả bởi Tổ chức chứng nhận:

+ Duy trì hồ sơ đầy đủ và cập nhật các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận nhóm FSC khi cần thiết, bao gồm:

* Danh sách tên và chi tiết liên lạc của các thành viên trong nhóm, cùng với ngày vào và rời nhóm, lý do rời đi và loại quyền sở hữu rừng trên mỗi thành viên;

* Hồ sơ đào tạo liên quan đến FSC cung cấp cho nhân viên hoặc thành viên nhóm;

* Bản đồ hoặc tài liệu hỗ trợ cho thấy vị trí của các thuộc tính rừng thành viên;

* Bằng chứng về sự đồng ý của tất cả các thành viên trong nhóm;

* Tài liệu liên quan đến thực hành khuyến nghị cho quản lý rừng (hệ thống lâm sinh);

* Hồ sơ thể hiện việc thực hiện các hệ thống giám sát kiểm soát nội bộ (kiểm tra nội bộ, không tuân thủ được xác định và thực hiện các hành động khắc phục);

* Hồ sơ về tổng sản lượng và doanh số FSC hàng năm của nhóm.

+ Yêu cầu các thành viên nhóm gửi thông tin về mọi hoạt động sản xuất bao gồm: Diện tích, loài cây, năm trồng, số giấy CNQSDĐ, hồ sơ trồng, chăm sóc, khai thác, sản lượng khai thác, hồ sơ vận chuyển, hồ sơ sản lượng…;

+ Đảm bảo rằng thông tin được gửi thường xuyên và kịp thời;

+ Kiểm tra tính chính xác của thông tin đã gửi bằng cách kiểm tra và thảo luận với các thành viên trong nhóm;

+ Báo cáo hàng năm về các hoạt động của cả nhóm và mỗi thành viên dựa trên thông tin được thu thập từ các thành viên trong nhóm.

- Cung cấp cho các thành viên nhóm lời khuyên, trợ giúp và thông tin cần thiết để duy trì việc tuân thủ tất cả các Nguyên tắc của FSC:

+ Đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm nhận thức được kết quả đánh giá chứng nhận và nhận được các báo cáo chứng nhận;

+ Hướng dẫn các thành viên trong nhóm thực hiện các HĐKP khi cần thiết

+ Đưa ra lời khuyên cho các thành viên nhóm nếu có câu hỏi liên quan đến chứng nhận;

+ Cung cấp cho mỗi thành viên nhóm tài liệu hoặc quyền truy cập vào tài liệu nhóm khi cần thiết, bao gồm:

* Tiêu chuẩn FSC hiện hành;

* Giải thích về quy trình của Tổ chức chứng nhận;

* Giải thích về quy trình đánh giá và giám sát;

* Mô tả các yêu cầu liên quan đến công bố thông tin;

* Giải thích về nghĩa vụ thành viên nhóm (duy trì thông tin để giám sát, hệ thống theo dõi lâm sản, yêu cầu bán hàng và tiếp thị, chi phí thành viên).

+ Xác định nhu cầu đào tạo và triển khai đào tạo phù hợp theo yêu cầu.

- Duy trì sự tuân thủ liên tục của tất cả các hoạt động của thành viên nhóm đối với Nguyên tắc và Giá trị FSC:

+ Triển khai hệ thống giám sát và kiểm soát tài liệu cho quản lý rừng;

+ Xác định các tiêu chí cần được theo dõi tại mỗi cuộc đánh giá nội bộ (theo đặc điểm nhóm, yếu tố rủi ro và hoàn cảnh địa phương);

+ Thực hiện đánh giá toàn diện trong tất cả các khu rừng thành viên nhóm theo chiến lược giám sát và bảng thời gian (xem hướng dẫn chi tiết bên dưới);

+ Phát hành HĐKP để giải quyết sự không phù hợp được xác định trong quá trình kiểm toán;

+ Lập văn bản và thực hiện hệ thống theo dõi và truy tìm lâm sản được bán dưới dạng chứng nhận FSC (phương thức bán hàng cho nhóm, hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu FSC và chứng từ).

### 1.3. Trưởng nhóm FSC cấp xã

- Cung cấp thông tin và trợ giúp cho các thành viên nhóm hộ theo yêu cầu liên quan đến quản lý rừng theo nguyên tắc FSC.

- Kiểm tra sự tuân thủ hoạt động của tất cả các thành viên nhóm hộ đối với Nguyên tắc FSC bằng cách sử dụng các tài liệu, thảo luận và đánh giá thực địa và yêu cầu HĐKP nếu cần.

- Thu thập tất cả các thông tin liên quan của FSC từ các thành viên nhóm hộ, cập nhật thông tin mới nhất và báo cáo các hoạt động hàng năm cho Tổ chức chứng nhận.

- Trưởng nhóm phải báo cáo sự KPH với thành viên nhóm hộ và dành thời gian để thực hiện các HĐKP trước khi chấm dứt hợp tác.

- Trưởng nhóm có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp thành viên nhóm hộ không tuân thủ chương trình chứng nhận hoặc yêu cầu luật định.

- Sau khi có thông báo trước, Trưởng nhóm cũng có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp thành viên nhóm hộ chưa thanh toán tất cả các khoản phí trong thời gian đáo hạn.

### 1.4. Hộ gia đình

- Tuân thủ tất cả các luật quốc gia liên quan đến lâm nghiệp và tất cả các hành vi pháp lý khác.

- Thực hiện theo các Nguyên tắc của tiêu chuẩn FSC hiện hành.

- Thanh toán tất cả các khoản phí và thuế hợp pháp theo thời gian và đúng số lượng.

- Thực hiện theo các yêu cầu chứng nhận FSC và yêu cầu thông báo của Trưởng nhóm/ Ban đại diện.

- Báo cáo mọi hoạt động bất hợp pháp hoặc không mong muốn được phát hiện ngay lập tức cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm.

- Báo cáo bất kỳ sự không tuân thủ quan sát nào liên quan đến các nguyên tắc của FSC ngay lập tức cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm và tìm giải pháp để giải quyết việc không tuân thủ.

- Xin phép Ban đại diện/ Trưởng nhóm trước khi sử dụng bất kỳ hóa chất hoặc phân bón nào trong rừng và báo cáo chính xác loại, nguồn gốc và số lượng chất được sử dụng cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm ngay sau khi công việc được hoàn thành.

- Xin phép Ban đại diện/ Trưởng nhóm trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào trong rừng và báo cáo các công việc đã hoàn thành cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm.

- Mở cửa rừng cho công chúng theo các nguyên tắc về quyền của mọi người và tôn trọng các quyền của người dân bản địa và người bản địa.

- Chỉ sử dụng lao động và máy móc tương ứng với các yêu cầu được quy định và lập hợp đồng với tất cả lực lượng lao động có trả lương (nếu có).

- Báo cáo tất cả các tranh chấp với hàng xóm và người dân địa phương cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm.

- Báo cáo nguồn gốc của tất cả các vật liệu tái sinh được sử dụng cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm.

- Thường xuyên duy trì hồ sơ về khối lượng gỗ thực sự bị giảm theo loài và các loại cùng với tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc chặt hạ (giấy phép) và gửi dữ liệu cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm ít nhất một lần mỗi năm hoặc theo yêu cầu.

- Liên tục duy trì hồ sơ về khối lượng bán cùng với tất cả các chứng từ bán (nếu có). Gửi dữ liệu cho Ban đại diện/ Trưởng nhóm ít nhất một lần một năm hoặc theo yêu cầu.

### II. THEO DÕI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

#### 2.1. Thực hiện kế hoạch quản lý nhóm

#### a) Kết nạp thành viên nhóm mới

Điều kiện ban đầu để một hộ dân đăng ký tham gia nhóm chứng chỉ rừng Công ty TNHH forestry NB

- Là hộ dân sống trên địa bàn thuộc các xã trong vùng dự án;

- Có quyền sử dụng đất hợp pháp (Được nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương), phải là đất rừng sản xuất, trồng rừng;

- Có diện tích sử dụng từ 0,1 ha trở lên;

- Cam kết tuân thủ lâu dài các nguyên tắc FSC,  nội quy, quy chế và Kế hoạch quản lý rừng bền vững của nhóm;

Trong trường hợp kết nạp các Thành viên mới chưa nằm trong cơ cấu của Nhóm CCR, Ban Đại diện Nhóm cần có những hoạt động như sau:

- Tổ chức các cuộc họp các bên liên quan;

- Khi có đề xuất tham gia của Thành viên mới, Ban Đại diện Nhóm phối hợp với các bên liên quan tổ chức cuộc khảo sát ban đầu và nếu được thì tổ chức các cuộc họp Nhóm thảo luận giới thiệu về chứng chỉ rừng FSC cho các cá nhân, tổ chức (Thông báo về cơ cấu của Nhóm; mục tiêu và các nét đặc trưng; những cơ chế cơ bản của FSC; qui chế và điều luật của Nhóm);

- Hỗ trợ thành lập tổ chức cho Thành viên mới;

- Tổ chức các khóa tập huấn;

- Sau khi thành lập các Thành viên mới, Ban Đại diện cần chủ động phối hợp với các bên liên quan để tổ chức các khóa tập huấn liên quan như Quản lý Thành viên Nhóm, lập kế hoạch quản lý rừng,… cho ban quản lý và các Thành viên Nhóm.

#### b) Xin ra khỏi nhóm

Những thành viên đã cam kết tham gia nhóm ít nhất một chu kỳ trồng rừng có thể xin ra khỏi Nhóm như sau:

- Khi tham gia vào nhóm chứng chỉ khác hoặc tìm chứng chỉ riêng.

- Khi rừng trồng thay đổi chủ sở hữu (rừng trồng chỉ có thể bán trong trường hợp đặc biệt).

- Những thành viên muốn ra khỏi nhóm phải thông báo và nêu lý do bằng văn bản.

- Làm đơn xin ra khỏi nhóm gửi cho trưởng nhóm trước 1 tháng để Nhóm xóa tên, cho ra khỏi nhóm.

#### c) Khai trừ ra khỏi nhóm

Lý do khai trừ:

- Các thành viên không chấp hành điều lệ thành viên.

- Các thành viên không cho người Ban Thường trực nhóm, đại diện tổ chức cấp CC hoặc tổ chức FSC vào rừng trồng để giám sát và đánh giá.

- Các thành viên không sửa chữa những điểm chưa tuân thủ nguyên tắc và tiêu chí FSC trong thời hạn được thỏa thuận trước.

- Các thành viên khiếu kiện sai, sử dụng sai tên hoặc biểu tượng của FSC.

- Thành viên ngoài việc làm thiệt hại đến quyền lợi chung của Nhóm hoặc tài sản của một thành viên trong Nhóm mà không bồi thường đầy đủ thiệt hại còn bị truy tố theo pháp luật.

#### 2.2. Một số quyền lợi chung của người lao động khi tham gia

#### a) Quyền lợi của người lao động

Quyền lợi của người lao động được tôn trọng và áp dụng dựa trên căn cứ:

- Luật lao động số: 45/2019/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2016, quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2020, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Căn cứ Quy định của cơ quan và những cam kết chung của người lao động với cơ quan.

- Căn cứ quy chế Quản lý thành viên Nhóm hộ QLRBV và CCR Chi nhánh Cát Phú – Thanh Hóa.

- Căn cứ hợp đồng lao động đã ký giữa Người lao động, đại diện Nhóm hộ, các bên với Công ty TNHH forestry NB Ninh Bình  - Thanh Hóa.

Đối tượng áp dụng:

- Áp dụng đối với những lao động ký hợp đồng trực tiếp với Công ty, Nội dung các điều khoản có thể được chi tiết hơn trong hợp đồng.

- Đối với các thành viên tham gia Nhóm CCR FSC sẽ thực hiện theo quy chế Quản lý nhóm và tuân thủ các quy định đối với người lao động mà Pháp luật đã quy định.

#### b) Tuân thủ bình đằng giới

- Căn cứ Luật bình đẳng giới, số: 73/2006/QH 11 và Nghị định số: 70/2008/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bình đẳng giới.

- Các nhân viên Công ty, thành viên nhóm hộ đều được áp dụng một chính sách như nhau về bình đẳng giới.

- Nam, nữ bình đẳng trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và lao động có liên quan.

- Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới trong công tác tuyển dụng lao động, cơ hội nghề nghiệp là như nhau, Nam giới và nữ giới được hưởng lương như nhau nếu cùng thực hiện một công việc, Lao động nữ được trả tiền lương trực tiếp như lao động nam.

- Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi hoạt động liên quan đến Quản lý rừng bền vững mà Công ty đang thực hiện.

- Phụ nữ được nghỉ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Người bố được nghỉ thai sản theo qui định mà không chịu phạt, áp dụng chế độ theo đúng luật hiện hành.

- Khuyến khích cơ quan, quản lý nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

- Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nam giới và nữ giới đều có cơ hội là như nhau được tham gia các lớp đào tạo tập huấn.

- Khuyến khích-giữ bí mật các hành động tố giác người vi phạm về bình đẳng giới, các trường hợp quấy rối tình dục và phân biệt đối xử về giới tính, tình trạng hôn nhân, cha mẹ hoặc khuynh hướng lạm dụng tình dục….

#### c) Phòng chống tham nhũng - tham ô

Căn cứ: Luật phòng, chống tham nhũng số: 36/2018/QH14, Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2020, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Nghiêm cấm các hành vi:

- Tham ô tài sản, nhận hối lộ, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

- Nhũng nhiễu vì vụ lợi; Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi,

Quyền của người lao động:

- Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

## III. GIẢI PHÁP PHỐI HỢP THỰC HIỆN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

### 3.1.  Đối với cơ sở chế biến gỗ, bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ

- Ký hợp đồng hợp tác, cam kết thu mua sản phẩm như đã cam kết.

- Thực hiện và tuân thủ các tiêu chuẩn và tiêu chí FSC.

- Tận dụng tối đa thể tích cây đứng, tiết kiệm tài nguyên rừng, Tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho các hộ gia đình, cá nhân; tăng thu nhập, hoạt động kinh doanh có lãi.

- Thực hiện và đảm bảo kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng, kế hoạch sản xuất kinh doanh rừng bền vững.

- Cần đảm bảo sự an toàn cho những người đang lao động nơi đang thi công khai thác; Giảm thiểu tối đa thiệt hại tới cây mục đích được giữ lại, cây tái sinh có giá trị thuộc diện tích đai xanh vùng đệm; Giảm thiểu thiệt hại đến đất và các dòng sông - suối.

- Bảo vệ chức năng sinh thái của hệ sinh thái rừng một cách tối đa, đặc biệt là vùng đệm và khu sinh cảnh dễ bị tổn thương; Tối đa hóa khối lượng gỗ được tận dụng từ mỗi cây được chặt hạ; Thực hiện hiệu quả các hoạt động vận chuyển giảm thiểu tác động.

- Cơ sở chế biến gỗ tập trung phát triển doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đáp ứng sản xuất theo hướng hàng hóa bền vững. Phải tổ chức, hướng dẫn và đào tạo nghề cho công dân có kỹ thuật, có tư duy sản xuất công nghiệp.

- Phải triển khai và thực hiện tốt đồng thời có trách nhiệm về mối liên hệ bền vững giữa 4 nhà: sự chỉ đạo quản lý của huyện (Nhà nước); cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm (nhà doanh nghiệp); người làm ra sản phẩm (nhà nông); người hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác (nhà khoa học).

- Tạo ra cơ sở hạ tầng tốt để có điều kiện tập trung phát triển sản xuất, nếu doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ đạt hiệu quả thì đương nhiên, các vùng nguyên liệu cũng phát triển theo quy luật thị trường điều tiết.

- Việc liên kết giữa công ty chế biến và các hộ trồng rừng không chỉ tạo ra nguồn gỗ sạch mà còn giúp hộ vượt qua được các hạn chế về trình độ thâm canh và nguồn lực đầu tư.

### 3.2. Đối với hộ gia đình tham gia nhóm hộ

- Các hộ gia đình, cá nhân tham gia nhóm hộ luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của FSC và quy định hoạt động của nhóm.

- Có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất.

- Tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và quyấy rối tình dục.

- Tuân thủ các điều kiện của hợp đồng, trồng, chăm sóc, bảo vệ khai thác rừng theo đúng quy trình kỹ thuật và tiến độ của Dự án quy định,

- Ngoài ra cần phải tăng cường hơn nữa năng lực và nhận thức về các yêu cầu cần được thực hiện khi tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Khi cần khai thác rừng, hộ gia đình, cá nhân phải báo cho Ủy ban nhân dân xã sở tại nơi có rừng và các ban đại diện cấp trên biết để được cấp giấy phép khai thác hợp pháp. Phải khai thác theo đúng quy trình, phù hợp với quy chế quản lý của rừng sản xuất.

### 3.3. Đối với trưởng thôn, trưởng nhóm quản lý CCR

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với nhu cầu sử dụng để nâng cao trình độ nghề nghiệp cho các hộ dân,.

- Đại diện các hộ dân tiến hành làm thủ tục hợp đồng ngắn hạn mang tính thời vụ phù hợp với sản xuất, Tận dụng tối đa lao động tại địa phương vào các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, kinh doanh rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao công tác quản lý rừng bền vững.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát tạo động lực để khuyến khích người lao động làm việc tích cực, cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng và doanh nghiệp.

- Trưởng thôn, bản là người chủ trì các cuộc họp của cộng đồng, thay mặt cộng đồng thôn, bản trình trưởng nhóm FSC cấp Xóm/khu và Công ty những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên liên lạc hai chiều giữa người dân và các cấp chính quyền cũng như Công ty.

### 3.4. Đối với chính quyền địa phương cấp xã

- Giải quyết dứt điểm vấn đề về đất đai, tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp khi xây dựng mối liên kết. Giải quyết những vướng mắc các vấn đề liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích tham gia phương án QLRBV.

- Chính quyền cũng cần có những cơ chế nhằm tạo lòng tin cho doanh nghiệp, bao gồm cả những biện pháp chế tài đủ mạnh, nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ra khi các hộ phá vỡ hợp đồng; cũng cần thiết lập các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho người dân khi tham gia, “Liên kết sẽ phát triển và bền vững nếu được vận hành bởi quan hệ cung - cầu, gắn kết thông qua hệ thống giá trị lòng tin và chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên tham gia, trong môi trường thế chế minh bạch, thông thoáng và mang tính phục vụ”.

- Tăng cường công tác tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng cho người dân sinh sống xung quanh khu rừng. Vận động, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện việc trồng rừng theo đúng kỹ thuật, tuân thủ quy hoạch, thiết kế rừng trồng, nhất là bảo đảm hệ thống đường lâm sinh, đường vận suất để thuận tiện cho công tác kiểm tra, tuần tra, canh tác, thu hoạch và phòng chống cháy rừng.

Phần V

# KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

## 1. KẾT LUẬN

Phương án QLRBV áp dụng cho rừng trồng nhóm hộ đã được xây dựng dựa trên các tài liệu điều tra cơ bản và các kết quả điều tra chuyên đề tác động xã hội, đa dạng động thực vật, tài nguyên rừng. Đã tiến hành điều tra trữ lượng rừng, lập bản đồ và phân vùng chức năng. Các kết quả đánh giá được các chuyên gia đầu ngành thực hiện, đảm bảo số liệu trung thực và độ tin cậy cao, cho phép sử dụng để phân tích xây dựng kế hoạch QLRBV.

Phương án xây dựng có tham khảo những tiêu chí, tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững FSC Việt Nam, đồng thời cũng đề xuất một số cơ chế chính sách cần đổi mới để đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC.

Phương án QLRBV đã được tiếp thu nhiều ý kiến tham gia của các bên liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các đơn vị đã có kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và cán bộ chuyên môn ngành lâm nghiệp, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn được xây dựng và thực hiên phương án.

## 2. KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện thành công phương án quản lý rừng bền vững, xin kiến nghị như sau:

- Đề nghị UBND xã, hạt kiểm lâm hỗ trợ Công ty và Ban quản lý nhóm CCR cùng phối hợp để quản lý, duy trì có hiệu quả diện tích các khu rừng được đánh giá cấp chứng chỉ;

- Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân.

Triển khai các chính sách để khuyến khích thực hiện quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và trồng rừng lớn trên địa bàn huyện, trong đó tập trung một số nội dung chính như:

- Vận dụng hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia xây dựng QLRBV đạt CCR;

- Thường xuyên phổ biến kịp thời các chính sách của Nhà nước cho các thành viên trong nhóm FSC cấp thôn một cách rõ ràng và dễ tiếp cận thông tin qua các cuộc họp thôn/xã, tờ rơi, áp phích hoặc đài phát thanh xã;

- Tích cực mở rộng các hoạt động tuyên truyền cũng như giám sát sự tuân thủ của các thành viên;

- Cung cấp những thông tin tới người dân về các loại giống hiệu quả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng cao và an toàn với môi trường;

- Cần tiêu giảm bớt các thủ tục phức tạp để người dân tham gia FSC thuận tiện và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc;

- Chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống giám sát - đánh giá để theo dõi và đánh giá tất cả các hoạt động của nhóm từ khi trồng rừng đến khi khai thác rừng.

- Tuân thủ đúng các cam kết khi đăng ký tham gia FSC;

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động theo qui định tại các lô rừng của mình;

- Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hộ dân lân cận;

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các cuộc họp của Chi hội và phản ánh kịp thời các sai phạm để có hướng hỗ trợ và xử lý kịp thời.